****

**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน**

**อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา**

**งานนโยบายและแผน**

**สำนักปลัด**

**โทร 0-44756560**

**คำนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลประจําปงบประมาณพ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ขึ้นและเพื่อกําหนดแนวทางในการ ดําเนินงานของโครงกาต่างๆที่ไดรับการอนุมัติดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2564 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทํางานเกี่ยวกับหนวยงานอื่นๆ รวมทั้งการจําแนก รายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินการ เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปมี ความสะดวกมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงานและองค์กรต่างๆที่อนุเคราะห์ข้อมูลและให้ความร่วมมือจนสามารถจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 จนแล้วเสร็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

-จุดมุ่งหมายของแผนการดำเนินงาน -

-วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน -

-การจัดทำแผนการดำเนินงาน -

-ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน -

-ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน -

**ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม**

-บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 1-2

-บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ 3-52

-บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ/ครุภัณฑ์ 53-66

**ภาคผนวก**

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน**

**เรื่อง การใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน**

**อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา**

**ส่วนที่ 1**

**บทนํา**

**ส่วนที่ 1 บทนํา**

* 1. **บทนํา**

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสําคัญ กับการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกําหนดกรอบความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหน้าที่ของ ตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจให้แก่การ ปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการ เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทําขึ้นเพื่อให้กระจายอํานาจเป็นไปอย่าง โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอํานาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช้มีหน้าที่บริการ สาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการ ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ.2561-2565) ซึ่งเป็นแผนที่กําหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี (2561 – 2565) และ เชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทํางบประมาณประจําปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสําหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3 / ว 0600 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน และคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน จึงไดจัดทําแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ.2564 ตามรูปแบบที่กําหนดตามหนังสือ ดังกลาว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เปน “แผนงาน” เพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พศ.2561-2565) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.59 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลประจําปงบประมาณพ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ขึ้นและเพื่อกําหนดแนวทางในการ ดําเนินงานของโครงการตางๆที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทํางานเกี่ยวกับหนวยงานอื่นๆ รวมทั้งการจําแนก รายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน เพื่อใหการติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปมี ความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันมุงหวังวาแผนการดําเนินงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนําแผนพัฒนาไป ปฏิบัติใชเปนอยางดี

/1.2 วัตถุ…

1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน

1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณนั้นเพื่อให แนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซํ้าซอนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียด ตางๆของ แผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน

2. แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุม การดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการใน พื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมี ที่มาจาก

3.1 งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ)

3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิดจากการจายขาด เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอื่นๆ ที่ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเองโดยไมใช งบประมาณ (ถามี)

3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงาน อื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด ใหรวบรวม ขอมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะ การดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มี ความคาบเกี่ยวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบจาก แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวาจะเกิดประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพื้นที่

1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 4 ไดกําหนดใหจัดทําแผนการดําเนินงานตามขอ 26 และ ขอ 27 วา การจัดทําแผนการ ดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที่ ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ พัฒนาทองถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน

/3. แผนการ…

3. แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจาก หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกร ปกครอง สวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจ ของผูบริหารทองถิ่นการ

**จัดทําแผนการดําเนินงานเพิ่มเติม**

ภายหลังจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทําแผนการดําเนินงานแลวหากองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหนวยงานราชการ สวนกลาง

สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน ปงบประมาณนั้น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหนวยงานราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ (โดยใหจัดทําเปนแผนการดําเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,......)

รางแผนการดําเนินงานใหพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กําหนดไวในยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ สอดคลองกับแผนพัฒนาสี่ปโดยมีเค้าโครงแผนการดําเนินงาน 2 สวน คือ

1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน

1. ทําใหการดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี ประสิทธิภาพ

3. เพื่อใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

4. ทราบถึงจํานวนงบประมาณที่ตองจายจริงในแตละป

5. สามารถบริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกสวนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

6. สามารถนําแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการดําเนินโครงการตางๆตาม

งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไดอยางถูกตอง

**สวนที่ 2 บัญชี**

**โครงการ/กิจกรรม**

**สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

องคประกอบ ประกอบดวยบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/ กิจกรรม/งบประมาณโดยนําเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)

แบบ ผด. 01 เปนแบบบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แผนการ ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบดวย ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการที่ ดําเนินการ คิดเปนรอยละของโครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด หนวยงานรับผิดชอบ

การจัดทําแผนการดําเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะตองลงรายการยุทธศาสตร แผนงาน ใหครบถวนสมบูรณ ลงรายการของจํานวนโครงการที่ดําเนินการ การคิดเปนรอยละของโครงการ ทั้งหมด จํานวนงบประมาณ และการคดิเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด และตองระบุหนวยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแตละยุทธศาสตรและแผนงานแลว จะตองรวมผลทุกครั้ง และจะตองรวมผลในภาพรวมทั้งหมดดวย

การลงยุทธศาสตรและแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเปนรอยละของ โครงการทั้งหมด และการคิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด จะตองเปนรอยละรอยเสมอ (100)

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบดวย ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลําดับที่/ โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดําเนินการ/หนวยงาน รับผิดชอบหลัก/ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง

2.3 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบดวย ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลําดับที่/ครุภัณฑ์/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดําเนินการ/หนวยงาน รับผิดชอบหลัก/ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง

**แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน**

**อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา**

**แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน**

**อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา**



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน**

**เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

------------------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของแต่ละปีให้มีความชัดเจน พร้อมให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ “แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น”

ดังนั้น เพื่อให้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้นำมาใช้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

สิบเอก

(ประทีป ปริเวสังข์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน



ที่ นม ๘๐๐๐๑ / ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๘๐

กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน­ หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง/รัฐวิสาหกิจ

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ กำหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันแผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

จึงเรียนมาเพื่อรวบรวมแผนงาน โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและเข้าดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันให้ส่งรายละเอียดตามแบบ ผด. ๐๒ ให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ภายใน 7 วันจักขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

สิบเอก

(ประทีป ปริเวสังข์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

สำนักปลัด อบต.ดอนมัน

โทร. ๐-๔๔๗๕๖๕๖๐

โทรสาร. ๐-๔๔๗๕๖๕๖๑

***“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”***



ที่ นม ๘๐๐๐๑ / ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๘๐

กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน ............................................................................คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

สิ่งที่สงมาดวย ๑. ระเบียบวาระการประชุม จํานวน ๑ ฉบับ

๒. คําสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ที่ /๒๕๕๙ ลงวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

จํานวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) และได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) และ ข้อ ๒๗

เพื่อใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว จึงเรียนเชิญทานเขาประชุมเพื่อรับทราบการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงาน **ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.** ณ หองประชุม สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพรอมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเขารวมประชุมตามวัน เวลา ดังกลาว

สิบเอก

(ประทีป ปริเวสังข์)

ประธานคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนา


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

สำนักปลัด อบต.ดอนมัน

โทร. ๐-๔๔๗๕๖๕๖๐

โทรสาร. ๐-๔๔๗๕๖๕๖๑

***“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”***



ที่ นม ๘๐๐๐๑ / ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๘๐

กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน ............................................................................คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

สิ่งที่สงมาดวย ๑. ระเบียบวาระการประชุม จํานวน ๑ ฉบับ

๒. คําสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ที่ ๓๔๒ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

จํานวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) และได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) และ ข้อ ๒๗

เพื่อใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว จึงเรียนเชิญทานเขาประชุมเพื่อรับทราบการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงาน **ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓** **เวลา ๐๙.๓๐ น.** ณ หองประชุม ชั้น ๒ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพรอมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเขารวมประชุมตามวัน เวลา ดังกลาว

สิบเอก

(ประทีป ปริเวสังข์)

ประธานคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

สำนักปลัด อบต.ดอนมัน

โทร. ๐-๔๔๗๕๖๕๖๐

โทรสาร. ๐-๔๔๗๕๖๕๖๑

***“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”***

**ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน**

**ครั้งที่ 1 /2564**

**วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น.**

**ณ หองประชุม สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ**

**1.1.....................................................................................................**

**1.2… ……………………………………………………………………………………… .**

**1.3… ………………………………………………………………………………………**

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

**…………………………………………………………………………………………………….**

**…………………………………………………………………………………………………….**

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน**

**ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม 2560 (ระหว่างเมษายน ถึง กันยายน 2560)**

**…………………………..……………………………………………………………………………………….**


**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

**พิจารณาให้ความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ**

**…………………………………………………………………………………………………….**

**…………………………………………………………………………………………………….**



ที่ นม ๘๐๐๐๑ / ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๘๐

# กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน ....................................................................คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต. ดอนมัน

สิ่งที่สงมาดวย ๑. ระเบียบวาระการประชุม จํานวน ๑ ฉบับ

๒. คําสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ที่ /๒๕๕๙ ลงวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

จํานวน ๑ ชุด

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๒๖ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา ทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และขอ ๒๗ แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงาน/ โครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น

เพื่อใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว จึงขอเชิญทานเขาประชุมเพื่อจัดทํารางแผนดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน **ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.** ณ หองประชุม สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพรอมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเขารวมประชุมตามวัน เวลา ดังกลาว

สิบเอก

(ประทีป ปริเวสังข์)

ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

สำนักปลัด อบต.ดอนมัน

โทร. ๐-๔๔๗๕๖๕๖๐

โทรสาร. ๐-๔๔๗๕๖๕๖๑

***“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”***

**ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน**

**ครั้งที่ 1 /2563**

**วันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.**

**ณ หองประชุม สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ**

**1.1.....................................................................................................**

**1.2… ……………………………………………………………………………………… .**

**1.3… ………………………………………………………………………………………**

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

**…………………………………………………………………………………………………….**

**…………………………………………………………………………………………………….**


**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา**

**พิจารณาจัดทำรางแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ**

**…………………………………………………………………………………………………….**

**…………………………………………………………………………………………………….**



ที่ นม ๘๐๐๐๑ / ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๘๐

ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอประทาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. (สำเนา) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ เล่ม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ “แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น”

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน จึงขอส่ง (สำเนา) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และส่งแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สิบเอก

(ประทีป ปริเวสังข์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

สำนักปลัด อบต.ดอนมัน

โทร. ๐-๔๔๗๕๖๕๖๐

โทรสาร. ๐-๔๔๗๕๖๕๖๑

***“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”***



ที่ นม ๘๐๐๐๑ / ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๘๐

ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่อง การใช้แผนการ

ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. (สำเนา) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้านและติดประกาศฯ ในหมู่บ้านของท่านได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดสามารถดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สิบเอก

(ประทีป ปริเวสังข์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

สำนักปลัด อบต.ดอนมัน

โทร. ๐-๔๔๗๕๖๕๖๐

โทรสาร. ๐-๔๔๗๕๖๕๖๑

***“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”***

**ภาคผนวก**

#### บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม แบบ ผด. 01

**แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **ร้อยละของ**  **งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | |
| **1.1 แผนงานเคหะและชุมชน** | **12** | **16.44** | **3,092,000** | **17.62** | **กองช่าง** |
| **1.2 แผนงานการเกษตร** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **รวม** | **12** | **16.44** | **3,092,000** | **17.62** |  |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านสาธารณสุข** | | | | | |
| **1.1 แผนงานสาธารณสุข** | **3** | **4.11** | **80,000** | **0.46** | **สำนักปลัด** |
| **รวม** | **3** | **4.11** | **80,000** | **0.46** |  |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ** | | | | | |
| **1.1 แผนงานการศึกษา** | **8** | **10.96** | **3,330,300** | **18.98** | **กองการศึกษาฯ** |
| **1.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | **5** | **6.85** | **295,000** | **1.68** | **กองการศึกษาฯ** |
| **รวม** | **13** | **17.81** | **3,625,300** | **20.66** |  |

#### บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม แบบ ผด. 01

**แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา**

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **ร้อยละของ**  **งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคม / ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน** | | | | | |
| **1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | **4** | **5.48** | **40,000** | **0.23** |  |
| **1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์** | **2** | **2.74** | **145,000** | **0.83** |  |
| **1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | **4** | **5.48** | **105,000** | **0.60** |  |
| **1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | **-** |  | **-** | **-** |  |
| **1.5 แผนงานงบกลาง** | **8** | **10.96** | **8,898,600** | **50.72** |  |
| **รวม** | **18** | **24.66** | **9,188,600** | **52.37** |  |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม** | | | | | |
| **1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **1.2 แผนงานการเกษตร** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |

#### บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม แบบ ผด. 01

**แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา**

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **ร้อยละของ**  **งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ** | | | | | |
| **1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป** | **14** | **19.18** | **1,243,500** | **7.09** | **สำนักปลัด** |
| **1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | **-** | **-** | **-** | **-** | **สำนักปลัด** |
| **รวม** | **14** | **19.18** | **1,243,500** | **7.09** |  |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ส่งเสริมการท่องเที่ยว** | | | | | |
| **1.1 แผนงานการเกษตร** | **-** | **-** | **-** | **-** | **สำนักปลัด** |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **แบบ ผ.08** | | | | | |
| **1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป** | **13** | **17.81** | **315,500** | **1.80** | **สำนักปลัด** |
| **รวม** | **13** | **17.81** | **315,500** | **1.80** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **73** | **100** | **17,544,900** | **100** |  |

#### 

#### 

#### 

#### บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 2

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**แผนงาน………………………………………………………….**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2560 | | | พ.ศ. 2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 

#### 

#### บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัด-บ่อขยะ หมู่ที่ 5 บ้านโนนเขวา | ลักษณะงาน- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 616 ตร.ม.แบบไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่ อบต. ดอนมัน กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 หน้า 78 ลำดับที่ 36 | 317,000 | อบต.  ดอนมัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 

#### บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนดำ สวนนายคำ นามดี – บ้านนางลา มะลาวัลย์ หมู่ที่ 9 บ้านลิ้นฟ้า | ลักษณะงาน -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 510 ตร.ม.  แบบไม่มีไหล่ทางดินถมคันทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา ø0.30 เมตร จำนวน 1 แถว จำนวน 5 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธฺโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลน อบต.ดอนมัน กำหนด เป๋นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 84 ลำดับที่ 60 | 280,000 | อบต.  ดอนมัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอดอนมัน จังหวัดนครราชสีมา**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2560 | | | พ.ศ. 2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใหญ่- ช่องแมว หมู่ที่ 8 บ้านดอนใหญ่ | ลักษณะงาน -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5เมตร ยาว 120เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. แบบไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลน อบต.ดอนมัน กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 83 ลำดับที่ 54 | 310,000 | อบต.  ดอนมัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอดอนมัน จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริเหล็ก สายบ้านนางจ่อง เหล่าบุญ –บ้านนางสำรอง พันธ์พานิช หมู่ที่ 4 บ้านดอนสั้น | ลักษณะงาน-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง3.50เมตร ยาว 129เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า451.5 ตร.ม. แบบไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลน อบต.ดอนมัน กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 75 ลำดับที่ 23 | 233,000 | อบต.  ดอนมัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางลำดวน โพธิ์ชัยเลิศ –บ้านนางพูน พิลาพันธ์ หมู่ที่ 2 บ้านช่องแมว | ลักษณะงาน-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 252 ตร.ม. แบบไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลน อบต.ดอนมัน กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 70 ลำดับที่ 3 | 133,000 | อบต.  ดอนมัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** **แบบ ผด. 02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน  คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมจิตร แสงโคตร –หนองแสง หมู่ที่ 4 บ้านดอนสั้น | ลักษณะงาน-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 69 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 276 ตร.ม. แบบไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลน อบต.ดอนมัน กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 76 ลำดับที่ 28 | 142,000 | อบต.  ดอนมัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน  คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางหวอย มูลติปฐม –ที่นานายด้วง กลางสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 บ้านช่องแมว | ลักษณะงาน-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 340 ตร.ม. แบบไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลน อบต.ดอนมัน กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 70 ลำดับที่ 4 | 179,000 | อบต.  ดอนมัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์-โนนหัวหล่อน หน้าบ้านนายเจริญศักดิ์ จงเจริญ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ | ลักษณะงาน-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. แบบไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลน อบต.ดอนมัน กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 81 ลำดับที่ 48 | 260,000 | อบต.  ดอนมัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการก่อสร้าง  ถนนคอนดกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปลักแรต – เขตตำบลละหานปลาค้าว หมู่ที่ 3 บ้านปลักแรต | ลักษณะงาน-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. แบบไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลน อบต.ดอนมัน กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 74 ลำดับที่ 22 | 310,000 | อบต.  ดอนมัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน  คอนกรีตเสริเหล็ก สายสามแยกปู่ตา-บ้านนายพูน ด่านนา ถนนท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองอ้อ | ลักษณะงาน-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. แบบไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลน อบต.ดอนมัน กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 70 ลำดับที่ 1 | 310,000 | อบต.  ดอนมัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | โครงการก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนสระประดู่ -บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 10 บ้านคอกหมู | ลักษณะงาน-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. แบบไม่มีไหล่ทาง วางท่อขนาด 0.30 เมตร จำนวน 7 แท่ง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลน อบต.ดอนมัน กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 85 ลำดับที่ 62 | 320,000 | อบต.  ดอนมัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโนนกระสัง ไปนานายสำรวย หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาง | ลักษณะงาน-ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง 3 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ย้อยกว่า 450 ลบ.ม.(บดทับแน่น) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลน อบต.ดอนมัน กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 17 ลำดับที่ 91 | 298,000 | อบต.  ดอนมัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

**1.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 151 ลำดับที่ 16 | 20,000 | อบต.  ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

**1.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2560 | | | พ.ศ. 2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว วัตถุประสงค์โครงการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ ความร้ายแรงของโรคพิษสุนัขบ้าและแนวทางป้องกันโรคแก่ประชาชน และลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดป้าย ค่าวัคซีนป้องกันโรค ค่ายาคุมกำเนิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยดารเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ของ อปท. พ.ศ. 2542 โดยถือปฏิบัติตาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว01994 ลว 24 กุมภาพันธ์ 2560 และที่ มท 0810.5/729 ลว 31 มีนาคม 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 150 ลำดับที่ 15 | 30,000 | อบต.  ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

**1.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาปกติ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น น้ำยาเคมีกำจัดยุง ทรายกำจัดยุง ชุดตรวจโรคไข้หวัดนก น้าฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก ฯลฯ | 30,000 | อบต.  ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ**

**1.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ละค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขันค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 132 ลำดับที่ 12 | 50,000 | อบต.  ดอนมัน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ**

**1.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ตำบลดอนมัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 132 ลำดับที่ 13 | 30,000 | อบต.  ดอนมัน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ**

**1.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างประกอบอาหารกลางวัน) | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ตั้งไว้ 392,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 245 วันๆละ 20 บาท เด็กเล็ก 80 คน (ยอดเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสรอมการปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 131 ลำดับที่ 8 | 392,000 | อบต.  ดอนมัน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ**

**1.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ตั้งไว้ 90,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็น  -ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท  -ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท  -ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท  - ค่ากิจกรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท  รวมอัตราคนละ 1,130.- บาท เด็กเล็ก 80 คน  (ยอดเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 131 ลำดับที่ 6 | 90,400 | อบต.  ดอนมัน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ**

**1.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ตั้งไว้ 136,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก อัตรา คนละ 1,700.- บาท เด็กเล็ก 80 คน (ยอดเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 131 ลำดับที่ 7 | 136,000 | อบต.  ดอนมัน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ**

**1.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | ค่าอาหารเสริม(นม) | -รายการอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ตั้งไว้ 162,656.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 260 วัน (ตามข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2563 ) จำนวน 80 คน  -รายการอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งไว้ 805,148.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) 260 วัน (ตามข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2563 ) จำนวน 396 คน เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 130 ลำดับที่ 1 | 967,900 | อบต.  ดอนมัน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ**

**1.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลาวันสำหรับโรงเรียน ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนสำหรับโรงเรียน ในอัตรา 20 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน (ตามข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 จำนวน 396 คน)  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 130 ลำดับที่ 2 | 1,584,000 | อบต.  ดอนมัน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ**

**1.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | รายการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ปรับปรุงอาคาร รั้ว ทาสีอาคาร/รั้ว เปลี่ยนหน้าต่าง ประตู ทำมุ่งลวด เหล็กดัด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 131 ลำดับที่ 5 | 80,000 | อบต.ดอนมัน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ**

**1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2560 | | | พ.ศ. 2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาดอนมันเกมส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าคณะกรรมการและอื่นๆ ที่จำเป็นที่ใช้ในการกิจกรรม เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 199 ลำดับที่ 3 | 80,000 | อบต.  ดอนมัน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลดอนมัน เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 199 ลำดับที่ 4 | 50,000 | อบต.  ดอนมัน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ**

**1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ ตำบลดอนมัน เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 127 ลำดับที่ 33 | 25,000 | อบต.  ดอนมัน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดงานประเพณีเทียนพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีเทียนพรรษา เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่ใช้ในการกิจกรรม เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 29 | 20,000 | อบต.  ดอนมัน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการร่วมงานกาชาดประจำปี ของดีอำเภอประทาย และงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการร่วมงานกาชาดประจำปี ของดีอำเภอประทาย และงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่ใช้ในการกิจกรรม เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 125 ลำดับที่ 25 | 100,000 | อบต.  ดอนมัน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

**1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่ใช้ในโครงการ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 137 ลำดับที่ 8 | 10,000 | อบต.  ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

**1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ต่างๆ โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 138 ลำดับที่ 9 | 10,000 | อบต.  ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

**1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเฉลิพระเกียรติและกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเฉลิพระเกียรติและกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันสถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ฯลฯ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ ที่ มท 0808.2/ว1224 ลงวันที่ 22 เมษายน 2552) เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) หน้าที่ 140 ลำดับที่ 18 | 10,000 | อบต.  ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

* 1. **แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรในการให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 137 ลำดับที่ | 10,000 | อบต.ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

**1.2แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมสัปดาห์วันผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมสัปดาห์วันผู้สูงอายุ เช่น ค่าพีศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมานิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงานฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. (พ.ศ.2561-2565) หน้า 126 ลำดับที่ 26 | 100,000 | อบต.  ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

**1.2แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ | 45,000 | อบต.ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

**1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน และข้อบัญญัติต่างๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน และข้อบัญญัติตำบล การจัดเวที่ประชาคม รวมทั้งการจัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาตำบล แผนชุมชนและข้อบัญญัติต่างๆ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)หน้าที่ 143 ลำดับที่ 11 | 5,000 | อบต.  ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแก่เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริหารต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่ใช้ในการโครงการ เป็นไปตาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)หน้าที่ 142 ลำดับที่ 2 | 30,000 | อบต.  ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

* 1. **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลดอนมัน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริหารต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่ใช้ในการโครงการ เป็นไปตาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)หน้าที่ 143 ลำดับที่ 8 | 50,000 | อบต.  ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมป้องกัน แก้ไข และต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ตำบลดอนมัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริหารต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่ใช้ในกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการป้องกันยาเสพติด เป็นไปตาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)หน้าที่ 142 ลำดับที่ 4 | 20,000 | อบต.  ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

**1.5 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตาร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง โดยปฏิบัติตาหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.5 /ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 144 ลำดับที่ 3 | 113,000 | อบต.  ดอนมัน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

**1.5 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | เงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ ... ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจำปี และมิให้นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคำนวณ ร้อยละ 1 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 144 ลำดับที่ 2 | 152,000 | อบต.  ดอนมัน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

**1.5 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 146 ลำดับที่ 3 | 5,000 | อบต.ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุนพ.ศ. 2561 ในอัตรา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 146 ลำดับที่ 8 | 95,000 | อบต.ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

**1.5 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินไว้กับ อปท.ไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดเว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่อปท.ดำเนินการตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของอปท.พ.ศ.2548 ที่ได้ดำเนินการมาก่อนใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุตาประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสานสานเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของอปท.จากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอปท. พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 145 ลำดับที่ 4 | 5,771,600 | อบต.ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

**1.5 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่สิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ อปท. แล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่อปท.ดำเนินการตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของอปท.พ.ศ.2548 ที่ได้ดำเนินการมาก่อนใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุตาประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการประจำปีงบประมาณ 2561 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสานสานเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของอปท.จากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอปท. พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 145 ลำดับที่ 5 | 2,650,000 | อบต.ดอนมัน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

**1.5 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำกาวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ที่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขอดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 ต่อเดือนครบทั้ง12 เดือน เป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 145 ลำดับที่ 5 | 12,000 | อบต.  ดอนมัน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

**1.5 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | สำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็นเงินในกรณีที่ไม่สารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในกรณีจำเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 144 ลำดับที่ 1 | 100,000 | อบต.  ดอนมัน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตร**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และ เกษตรกรรม**

**1.2 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหม่มีการเลือกตั้งใหม่ รวมทั้งการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ หรือการให้ข้อมูลข่างสารแก่ประชาชนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยปฏิบัติตาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เป็นไปตาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 154 ลำดับที่ 11 | 400,000 | อบต.  ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2560 | | | พ.ศ. 2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการ “อบต. เคลื่อนที่” ออกหน่วยร่วมกับส่วนราชการต่างๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ “อบต. เคลื่อนที่” ออกหน่วยร่วมกับส่วนราชการต่างๆ โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1798 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 1 | 30,000 | อบต.  ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดงานเฉลิพระเกียรติเกี่ยวกับการจัดงานวันสำคัญต่างๆเช่นงานรัฐพิธี หรือวันสำคัญต่างๆ ของทางราชการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิพระเกียรติเกี่ยวกับการจัดงานวันสำคัญต่างๆเช่นงานรัฐพิธี หรือวันสำคัญต่างๆ ของทางราชการ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 3 | 30,000 | อบต.  ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการตรวจสอบรางวัดเขตที่สาธารณประ โยชน์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจสอบรางวัดเขตที่สาธารณประ โยชน์ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 4 | 40,000 | อบต.  ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 5 | 20,000 | อบต.  ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการพัฒนา  เพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ของบุคลากร ได้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่นๆ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 8 | 150,000 | อบต.  ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่ใช้ในกิจกรรม เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 9 | 30,000 | อบต.  ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ปละผู้นำชุมชน เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่ใช้ในกิจกรรม เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 154 ลำดับที่ 13 | **20,000** | อบต.  ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ**

* 1. **แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา  อำเภอประทาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบลดอนมัน เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 1 | **80,000** | อบต.  ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ อบต.ดอนมัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างของภายในตำบลดอนมัน และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | **80,000** | อบต.  ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | รายการปรับปรุงลานกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงลานกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 131 ลำดับที่ 5 | **50,000** | อบต.  ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ**

* 1. **แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | รายการปรับปรุงอาคารสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน และรายการราจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 8 | **100,000** | อบต.  ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้นสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 150 ลำดับที่ 13 | **200,000** | อบต.  ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ**

* 1. **แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14 | อุดหนุนอำเภอประทายโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2564 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ อำเภอประทาย เพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 13,500 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 19 | **13,500** | อบต.  ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ผ.08**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำและสี) ความเร็ว 20 แผ่นตอนาที  1)ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ำ  2)เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น  3)เป็นระบบกระดาธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ –ขยายได้ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562 | 120,000 | อบต.  ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าจัดซื้อรถเข็นชนิด 2 ล้อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็น ชนิด 2 ล้อ คุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้  กว้าง 63 ซม. ยาว 81 ซม. สูง 20 ซม. ขนาดบรรจุ 55 ลิตร ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากเป็นรายการนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 2,000 | อบต.  ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02**/1

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ผ.08**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ( มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมบริการติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะ  1)ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู แบบแยกส่วน  2)ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง  3)เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  4)ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  5)มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ | 47,000 | อบต.  ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02**/1

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ผ.08**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ(ต่อ) | 6)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้วเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า  7)การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ(1)แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร  8)ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)  (1)ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน  ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท  ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท  (2)ชนิดตู้ตังพื้น  ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท  ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท  (3)ชนิดติดผนัง  ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2562 |  | อบต.  ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02**/1

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ผ.08**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | ค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาว ขาสแตนเลส จำนวน 10 ตัว คุณลักษณะ  1.โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าโฟมเมก้าขาวหรือดีกว่า  2.โครงขาเป็นสแตนเลส หรือดีกว่า  3.มีขนาดไน้อยกว่า กว้าง 45 ซม. ×ยาว 150 ซม. ×สูง 75 ซม. ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากเป็นรายการนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 12,000 | อบต.  ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าจัดซื้อเครื่องตกแต่งพุ่มไม้ | เพื่อจัดซื้อเครื่องยนต์ตัดแต่งกิ่งไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ  1)เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ  2)ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ  3)ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี  4)เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า  5)ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว  6)ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน  เป้นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากครุภัณฑ์นี้กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562 | 11,000 | อบต.  ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02**/1

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ผ.08**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer )  คุณลักษณะพื้นฐาน  -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer ) จากโรงงานผู้ผลิต  -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200×1,200 dpi  -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  -มีช่องเชื่อมต่อ Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  -สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom  ราคากลางคอมพิวเตอร์ 2563 | 4,300 | อบต.  ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02**/1

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ผ.08**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ( เครื่องพิมพ์ Multifunction) | เครื่องพิมพ์ Multifunction)แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer )  คุณลักษณะพื้นฐาน  -เป็นอุปกรณ์ที่มีความสารถเป็น printer, Copier,Scanner, และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน  -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer ) จากโรงงานผู้ผลิต  -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200×1,200 dpi  -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  -มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A 4 (ขาวดำ-สี) ได้ | 7,500 | อบต.  ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02**/1

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ผ.08**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  | ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ( เครื่องพิมพ์ Multifunction)  (ต่อ) | -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200×600 หรือ 600 × 1,200 dpi  -มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  -สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ  -สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกวา 99 สำเนา  -สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  -มีช่องเชื่อมต่อ (Internet) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง  -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network Interface แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่าไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้  -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  -สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom  ราคากลางคอมพิวเตอร์ 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02**/1

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ผ.08**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | คุณลักษณะพื้นฐาน  -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย  -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB  -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  1)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB | 23,000 | อบต.  ดอนมัน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02**/1

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ผ.08**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (ต่อ) | -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย  -มีจอภาพที่รับรองความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,336×768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  -มีช่องเชื่อต่อเครือข่าย (Natwork Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไมน้อยกว่า 3 ช่อง  -มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth  ราคากลางคอมพิวเตอร์ 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หน้าที่ 165 ลำดับที่ 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02**/1

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ผ.08**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer )  คุณลักษณะพื้นฐาน  -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer ) จากโรงงานผู้ผลิต  -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200×1,200 dpi  -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  -มีช่องเชื่อมต่อ Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  -สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom  ราคากลางคอมพิวเตอร์ 2563 | 4,300 | อบต.  ดอนมัน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA  คุณลักษณะพื้นฐาน  -มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  -สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  ราคากลางคอมพิวเตอร์ 2563 | 2,500 | อบต.  ดอนมัน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02**/1

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ผ.08**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ( มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมบริการติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 32,400 บาท เป็นเงิน 64,800 บาทคุณลักษณะเฉพาะ  1)ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู แบบแยกส่วน  2)ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง  3)เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  4)ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  5)มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ | 64,800 | อบต.  ดอนมัน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02**/1

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ผ.08**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ(ต่อ) | 6)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้วเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า  7)การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ(1)แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร  8)ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)  (1)ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน  ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท  ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท  (2)ชนิดตู้ตังพื้น  ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท  ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท  (3)ชนิดติดผนัง  ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02**/1

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ผ.08**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 6 ตัวๆ ละ 1,600 บาท เป็นไปตามราคาตามท้องตลาด เนื่องจากคุภัณฑ์นี้ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 9,600 | อบต.  ดอนมัน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ( เครื่องพิมพ์ Multifunction) | เครื่องพิมพ์ Multifunction)แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer )  คุณลักษณะพื้นฐาน  -เป็นอุปกรณ์ที่มีความสารถเป็น printer, Copier,Scanner, และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน  -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer ) จากโรงงานผู้ผลิต  -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200×1,200 dpi  -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) | 7,500 | อบต.  ดอนมัน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผด. 02**/1

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ผ.08**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2564 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ..2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  | ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ( เครื่องพิมพ์ Multifunction) (ต่อ) | -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200×600 หรือ 600 × 1,200 dpi  -มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  -สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ  -สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกวา 99 สำเนา  -สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  -มีช่องเชื่อมต่อ (Internet) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง  -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network Interface แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่าไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้  -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  -สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom  ราคากลางคอมพิวเตอร์ 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**นางบัวริน ฤทธิพิษ**

**นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**งานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ..2563 | | | พ.ศ..2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ประชุม คณะกรรมการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 | ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริการหารส่วนตำบล  ดอนมัน เพื่อกำหนดแนวทางการการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ. 2561 - 2564  ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 | - | ห้องประชุม อบต.  ดอนมัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ประชาคม  (ระดับตำบล)  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 | ประชาคม (ระดับตำบล)  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2561-2564  ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 | 2,000 | ห้องประชุม อบต.  ดอนมัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ..2563 | | | พ.ศ..2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ฯ | ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564  เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 | - | ห้องประชุม อบต.  ดอนมัน  (เช้า) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ประชุม คณะกรรมการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 | ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริการหารส่วนตำบล  ดอนมัน เพื่อพิจาณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 | - | ห้องประชุม อบต.  ดอนมัน  (บ่าย) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**งานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ..2559 | | | พ.ศ..2560 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.  2561-2564 | เสนอร่างแผนพัฒนา  ท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ต่อสภา ฯ  เพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฯ  วันที่ 31 ตุลาคม 2559 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ลงข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **(ระบบ e-plan)** | ลงข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  **(ระบบ e-plan)** | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**งานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ..2559 | | | พ.ศ..2560 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | จัดทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  พ.ศ. 2560  ครั้งที่ 1  (ต.ค.59-เม.ย.60) | จัดทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560  เพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  พ.ศ. 2560  ครั้งที่ 1  (ต.ค.59-เม.ย.60) | - | ห้องประชุม  อบต.  ดอนมัน | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ลงข้อมูล  ระบบ INFO | ลงข้อมูลกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  **(ระบบ INFO)** | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**งานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ..2559 | | | พ.ศ..2560 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | ประชุมคณะกรรมการติดติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี  พ.ศ. 2560  ครั้งที่ 1  (ต.ค.59-เม.ย.60) | ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปี พ.ศ. 2560  ครั้งที่ 1  (ต.ค.59-เม.ย.60)  ในวันที่ 19 เมษายน 2560 | - | ห้องประชุม  อบต.  ดอนมัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | คณะกรรมการติดติดตามและประเมินผลแผนฯ  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี  พ.ศ. 2560 | คณะกรรมการติดติดตามและประเมินผลแผนฯ  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2560 ต่อผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อ สภาฯ ในการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ในวันที่ 25 เมษายน 2560 | - | ห้องประชุม  อบต.  ดอนมัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**งานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ..2559 | | | พ.ศ..2560 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | คณะกรรมการติดติดตามและประเมินผลแผนฯ  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2560 | คณะกรรมการติดติดตามและประเมินผลแผนฯ  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2560 ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  ในวันที่ 28 เมษายน 2560 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) | จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  และส่งแบบประเมินตนเอง SAR เพื่อส่งให้ ป.ป.ช. จ. นม. | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | จัดเตรียมข้อมูลในการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 | จัดทำบันทึกจากปลัดฯ  ให้ทุกส่วนส่งข้อมูล  ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  **(ลงข้อมูลในระบบ e-laas)** | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ..2558 | | | พ.ศ..2560 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14 | เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. 2561 | เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายในเดือนสิงหาคม ต่อสภาฯ เพื่อขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | - | ห้องประชุม สภาฯ  อบต.  ดอนมัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | จัดทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  พ.ศ. 2560  ครั้งที่ 2  (เม.ย.-ต.ค.60) | จัดทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  พ.ศ. 2560  ครั้งที่ 2  (เม.ย.-ต.ค.60) | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | จัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 | จัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ..2559 | | | พ.ศ..2560 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17 | คณะกรรมการติดติดตามและประเมินผลแผนฯ  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2560  ครั้งที่ 2  (เม.ย.-ต.ค.60) | คณะกรรมการติดติดตามและประเมินผลแผนฯ  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2560 ต่อผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อ สภาฯ  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน | - | ห้องประชุม  อบต.  ดอนมัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | จัดทำเอกสาร  ร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | จัดทำเอกสาร  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพื่อเสนอคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ..2559 | | | พ.ศ..2560 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 19 | ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา | ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561  ในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 | - | ห้องประชุม  อบต.  ดอนมัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริการหารส่วนตำบลดอนมัน | ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริการหารส่วนตำบล ดอนมัน เพื่อพิจาณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560  ในวันที่ 22 ตุลาคม 2560 | - | ห้องประชุม  อบต.  ดอนมัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี  พ.ศ. 2560 | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2560  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  วันที่ 12 ตุลาคม 2560 | - | ห้องประชุม  อบต.  ดอนมัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |