แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

อำเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด

โทร 0-44756560

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ  เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลประจําปงบประมาณพ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  ขึ้นและเพื่อกําหนดแนวทางในการ ดําเนินงานของโครงการ  ตางๆที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทํางานเกี่ยวกับหนวยงานอื่นๆ รวมทั้งการจําแนก รายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน เพื่อใหการติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปมี ความสะดวกมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงานและองค์กรต่างๆที่อนุเคราะห์ข้อมูลและให้ความร่วมมือจนสามารถจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2563   จนแล้วเสร็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

สารบัญ

เรื่อง											หน้า

ส่วนที่ 1  บทนำ

-จุดมุ่งหมายของแผนการดำเนินงาน                                        	          -

-วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน					-

-การจัดทำแผนการดำเนินงาน						-

-ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน					-

-ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน					          -

ส่วนที่ 2  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

-บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม				                      1-2

-บัญชีโครงการ/กิจกรรม/	งบประมาณ			                      3-52

-บัญชีโครงการ/กิจกรรม/	งบประมาณ/ครุภัณฑ์	         			 53-66

ภาคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

เรื่อง	การใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 1   บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

อำเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่ 1

บทนํา

ส่วนที่ 1 บทนํา

  - บทนํา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560   ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสําคัญ กับการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกําหนดกรอบความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหน้าที่ของ ตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจให้แก่การ ปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการ เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทําขึ้นเพื่อให้กระจายอํานาจเป็นไปอย่าง โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอํานาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช้มีหน้าที่บริการ สาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการ ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ.2561-2565) ซึ่งเป็นแผนที่กําหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี  (2561 – 2565)  และ เชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทํางบประมาณประจําปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสําหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3 / ว 0600  ลงวันที่ 10 ตุลาคม  2559 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  และคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  จึงไดจัดทําแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ.2563 ตามรูปแบบที่กําหนดตามหนังสือ ดังกลาว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เปน “แผนงาน” เพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พศ.2561-2565) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.59 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลประจําปงบประมาณพ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  ขึ้นและเพื่อกําหนดแนวทางในการ ดําเนินงานของโครงการตางๆที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทํางานเกี่ยวกับหนวยงานอื่นๆ รวมทั้งการจําแนก รายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน เพื่อใหการติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปมี ความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันมุงหวังวาแผนการดําเนินงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนําแผนพัฒนาไป ปฏิบัติใชเปนอยางดี

/1.2 วัตถุ…

1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน

1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณนั้นเพื่อให แนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซํ้าซอนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียด  ตางๆของ แผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน

2. แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุม การดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการใน พื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมี ที่มาจาก

3.1 งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ)

3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิดจากการจายขาด เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอื่นๆ ที่ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเองโดยไมใช งบประมาณ (ถามี)

3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงาน อื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด ใหรวบรวม ขอมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะ การดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มี ความคาบเกี่ยวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบจาก แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

3.5  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวาจะเกิดประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพื้นที่

1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 4 ไดกําหนดใหจัดทําแผนการดําเนินงานตามขอ 26 และ ขอ 27 วา การจัดทําแผนการ ดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที่ ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ พัฒนาทองถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน

/3. แผนการ…

3. แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจาก หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกร ปกครอง     สวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจ ของผูบริหารทองถิ่นการ

จัดทําแผนการดําเนินงานเพิ่มเติม

ภายหลังจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทําแผนการดําเนินงานแลวหากองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหนวยงานราชการ สวนกลาง

สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน ปงบประมาณนั้น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหนวยงานราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ (โดยใหจัดทําเปนแผนการดําเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,......)

รางแผนการดําเนินงานใหพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่กําหนดไวในยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ สอดคลองกับแผนพัฒนาสี่ปโดยมีเค้าโครงแผนการดําเนินงาน  2  สวน  คือ

1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน

1. ทําใหการดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี ประสิทธิภาพ

3. เพื่อใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

4. ทราบถึงจํานวนงบประมาณที่ตองจายจริงในแตละป

5. สามารถบริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกสวนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

6. สามารถนําแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการดําเนินโครงการตางๆตาม

งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไดอยางถูกตอง

สวนที่ 2 บัญชี

โครงการ/กิจกรรม

สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องคประกอบ ประกอบดวยบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/ กิจกรรม/งบประมาณโดยนําเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)

แบบ ผด. 01 เปนแบบบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แผนการ ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบดวย ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการที่ ดําเนินการ คิดเปนรอยละของโครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด หนวยงานรับผิดชอบ

การจัดทําแผนการดําเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะตองลงรายการยุทธศาสตร แผนงาน ใหครบถวนสมบูรณ ลงรายการของจํานวนโครงการที่ดําเนินการ การคิดเปนรอยละของโครงการ ทั้งหมด จํานวนงบประมาณ และการคดิเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด และตองระบุหนวยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแตละยุทธศาสตรและแผนงานแลว จะตองรวมผลทุกครั้ง และจะตองรวมผลในภาพรวมทั้งหมดดวย

การลงยุทธศาสตรและแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเปนรอยละของ โครงการทั้งหมด และการคิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด จะตองเปนรอยละรอยเสมอ (100)

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน      ประจําป  งบประมาณ พ.ศ.2563  ประกอบดวย  ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลําดับที่/ โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดําเนินการ/หนวยงาน รับผิดชอบหลัก/ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง

2.3 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)

แบบ ผด.02/1 เปนแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน      ประจําป  งบประมาณ พ.ศ.2563  ประกอบดวย  ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลําดับที่/ครุภัณฑ์/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดําเนินการ/หนวยงาน รับผิดชอบหลัก/ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2   บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

อำเภอดอนมัน    จังหวัดนครราชสีมา

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่   2  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

อำเภอดอนมัน    จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

เรื่อง   การใช้แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖3

------------------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน    ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ       พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของแต่ละปีให้มีความชัดเจน   พร้อมให้เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  หมวด  ๕ ข้อ  ๒๖  และข้อ ๒๗ “แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น”

ดังนั้น  เพื่อให้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ได้นำมาใช้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์การใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ  วันที่   30      เดือน   กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นางเรืองอุไร  มาตย์นอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

ที่  นม  ๘๐๐๐๑ / 					     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๘๐

กันยายน    ๒๕๖๒

เรื่อง   การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3

เรียน  หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง/รัฐวิสาหกิจ

อ้างถึง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  3  พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ กำหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันแผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

จึงเรียนมาเพื่อรวบรวมแผนงาน โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและเข้าดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันให้ส่งรายละเอียดตามแบบ ผด. ๐๒  ให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  ภายใน 7 วันจักขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นางเรืองอุไร  มาตย์นอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

สำนักปลัด อบต.ดอนมัน

โทร. ๐-๔๔๗๕๖๕๖๐

โทรสาร. ๐-๔๔๗๕๖๕๖๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล      บริการเพื่อประชาชน”

ที่  นม  ๘๐๐๐๑ / 					     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๘๐

กันยายน    ๒๕๖๒

เรื่อง   ขอเชิญประชุม

เรียน   ............................................................................คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

สิ่งที่สงมาดวย     ๑. ระเบียบวาระการประชุม      จํานวน   ๑   ฉบับ

๒. คําสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ที่       /๒๕๕๙  ลงวันที่     พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

จํานวน   ๑   ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่  ๒   (ระหว่างเดือนเมษายน  ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  หมวด  ๖  ข้อ ๒๙  (๓)  และได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  (๒) และ ข้อ ๒๗

เพื่อใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว  จึงเรียนเชิญทานเขาประชุมเพื่อรับทราบการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  และใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงาน  ในวันที่  ๒๙   กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๓๐  น. ณ หองประชุม  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพรอมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเขารวมประชุมตามวัน  เวลา  ดังกลาว

(นายสุริชัย  ศรีคำปลิว)

ประธานคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

สำนักปลัด อบต.ดอนมัน

โทร. ๐-๔๔๗๕๖๕๖๐

โทรสาร. ๐-๔๔๗๕๖๕๖๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล      บริการเพื่อประชาชน”

ที่  นม  ๘๐๐๐๑ / 					     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๘๐

กันยายน    ๒๕๖๐

เรื่อง   ขอเชิญประชุม

เรียน   ............................................................................คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

สิ่งที่สงมาดวย   ๑. ระเบียบวาระการประชุม      จํานวน   ๑   ฉบับ

๒. คําสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ที่ ๓๔๒ /๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๙

จํานวน   ๑   ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่  ๒   (ระหว่างเดือนเมษายน  ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  หมวด  ๖  ข้อ ๒๙  (๓)  และได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  (๒) และ ข้อ ๒๗

เพื่อใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว  จึงเรียนเชิญทานเขาประชุมเพื่อรับทราบการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  และใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงาน  ในวันที่  ๒๘   กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๓๐  น. ณ หองประชุม  ชั้น ๒  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพรอมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเขารวมประชุมตามวัน  เวลา  ดังกลาว

(นายสุริชัย  ศรีคำปลิว)

ประธานคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

สำนักปลัด อบต.ดอนมัน

โทร. ๐-๔๔๗๕๖๕๖๐

โทรสาร. ๐-๔๔๗๕๖๕๖๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล      บริการเพื่อประชาชน”

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

ครั้งที่  1 /2560

วันที่  29  กันยายน 2560 เวลา  09.30 น.

ณ หองประชุม  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ********************************************

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

1.1.....................................................................................................

1.2… ……………………………………………………………………………………… .

1.3… ………………………………………………………………………………………

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

ประจำปี  2560  ครั้งที่  2 รอบเดือนตุลาคม  2560 (ระหว่างเมษายน ถึง กันยายน  2560)

…………………………..……………………………………………………………………………………….

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

พิจารณาให้ความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

ที่  นม  ๘๐๐๐๑ / 					     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๘๐

# กันยายน   ๒๕๖๐

เรื่อง   ขอเชิญประชุม

เรียน   ....................................................................คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  อบต. ดอนมัน

สิ่งที่สงมาดวย   ๑. ระเบียบวาระการประชุม      จํานวน   ๑   ฉบับ

๒. คําสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ที่        /๒๕๕๙  ลงวันที่      พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

จํานวน   ๑   ชุด

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๒๖ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา ทองถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยงานราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  และขอ ๒๗  แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงาน/ โครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น

เพื่อใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว  จึงขอเชิญทานเขาประชุมเพื่อจัดทํารางแผนดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  ในวันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ หองประชุม  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพรอมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเขารวมประชุมตามวัน  เวลา  ดังกลาว

(นางเรืองอุไร  มาตย์นอก)

ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

สำนักปลัด อบต.ดอนมัน

โทร. ๐-๔๔๗๕๖๕๖๐

โทรสาร. ๐-๔๔๗๕๖๕๖๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล      บริการเพื่อประชาชน”

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

ครั้งที่  1 /2563

วันที่  28  กันยายน 2562 เวลา  09.30 น.

ณ หองประชุม สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ********************************************

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

1.1.....................................................................................................

1.2… ……………………………………………………………………………………… .

1.3… ………………………………………………………………………………………

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา

พิจารณาจัดทำรางแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

ที่  นม  ๘๐๐๐๑ / 					     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๘๐

ตุลาคม   ๒๕๖๐

เรื่อง    ส่งแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑

เรียน    นายอำเภอประทาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.   (สำเนา)  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  เรื่อง  การใช้แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  	                                 จำนวน   ๑     ฉบับ

๒.   แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑             จำนวน    ๑    เล่ม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ  ๒๗  “แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น”

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  จึงขอส่ง (สำเนา)  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  เรื่อง  การใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และส่งแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริชัย  ศรีคำปลิว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

สำนักปลัด อบต.ดอนมัน

โทร. ๐-๔๔๗๕๖๕๖๐

โทรสาร. ๐-๔๔๗๕๖๕๖๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล      บริการเพื่อประชาชน”

ที่  นม  ๘๐๐๐๑ / 					     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๘๐

ตุลาคม   ๒๕๖๐

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  เรื่อง   การใช้แผนการ

ดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑

เรียน    ผู้ใหญ่บ้าน  ทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.   (สำเนา)  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  เรื่อง  การใช้แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  	                                 จำนวน   ๑     ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  (๒)   ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้านและติดประกาศฯ  ในหมู่บ้านของท่านได้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดสามารถดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริชัย  ศรีคำปลิว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

สำนักปลัด อบต.ดอนมัน

โทร. ๐-๔๔๗๕๖๕๖๐

โทรสาร. ๐-๔๔๗๕๖๕๖๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล      บริการเพื่อประชาชน”

ภาคผนวก

#### บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม                                                                     แบบ ผด. 01

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

*****************************

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 13 | 14.94 | 2,815,900 | 16.26 | กองช่าง |
| รวม | 13 | 14.94 | 2,815,900 | 16.26 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 5 | 5.97 | 280,000 | 1.62 | กองการศึกษาฯ |
| 3.2 แผนงานการศึกษา | 9 | 10.34 | 1,828,000 | 10.56 | กองการศึกษาฯ |
| 3.3 แผนงานสาธารณสุข | 3 | 3.45 | 110,000 | 0.62 | สำนักปลัด |
| 3.4แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 2 | 2.30 | 200,000 | 1.16 | สำนักปลัด |
| 3.5แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 3 | 3.45 | 30,000 | 0.17 | สำนักปลัด |
| รวม | 22 | 25.29 | 2,448,000 | 14.14 |  |

#### บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม                                                                     แบบ ผด. 01

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

#### ********************************

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |
| ๔.๑ แผนงานการเกษตร | 3 | 3.45 | 90,000 | 0.52 | สำนักปลัด |
| ๔.๒ แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |  | สำนักปลัด |
| รวม | 3 | 3.45 | 90,000 | 0.52 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 4.60 | 105,000 | 0.61 | สำนักปลัด |
| ๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป | 22 | 25.29 | 2,306,800 | 13.32 | สำนักปลัด/คลัง |
| 5.3 แผนงานงบกลาง | 7 | 8.04 | 9,247,200 | 53.41 | สำนักปลัด |
| รวม | 33 | 37.93 | 11,659,000 | 67.34 |  |
| แบบ ผ. 08 |  |  |  |  |  |
| 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป | 7 | 8.04 | 251,400 | 1.45 | สำนักปลัด |
| 2. แผนงานเคหะและชุมชน | 3 | 3.45 | 22,500 | 0.13 | กองช่าง |
| 3. แผนงานการศึกษา | 3 | 3.45 | 27,600 | 0.16 | กองการศึกษา |
| รวม | 13 | 14.94 | 301,500 | 1.74 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 87 | 100 | 17,314,400 | 100 |  |

#### บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายบ้านนางหวอย มูลติปฐม – ที่นา นายด้วง กลางสวัสดิ์ ) บ้านช่องแมว หมู่ที่ 2 | ลักษณะงาน – เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางพร้อมติดตั้งป้ายพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 4 | 299,000 | อบต. ดอนมัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านดอนใหญ่-บ้านช่องแมว) บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 8 | ลักษณะงาน –เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางพร้อมติดตั้งป้ายพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565) หน้าที่82 ลำดับที่ 54 | 308,000 | อบต. ดอนมัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางเปรมวดี ต้นไธสง-ถนนดำ) บ้านดอนสั้น หมู่ที่ 4 | ลักษณะงาน –เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางพร้อมติดตั้งป้ายพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565) หน้าที่75 ลำดับที่ 27 | 214,000 | อบต. ดอนมัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 						แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโนนสมบูรณ์ –กุดปลาหมอ) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 | ลักษณะงาน–เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางพร้อมติดตั้งป้ายพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565) หน้าที่80 ลำดับที่ 47 | 299,000 | อบต. ดอนมัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ     	      			         แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังวัดลิ้นฟ้า) บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 | ลักษณะงาน–เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางพร้อมติดตั้งป้ายพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565) หน้าที่83 ลำดับที่ 58 | 250,000 | อบต. ดอนมัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (สายบ้านนายคำสี โพธิจักร– หน้าบ้านนางคำมูล หาญโงน) บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 5 | ลักษณะงาน–เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ฝา คสล.ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ระยะทาง 168 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ดอนมันกำหนดเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 9 | 256,000 | อบต. ดอนมัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                             แบบ ผด. 02

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (สายรอบ บ้าน ปลักแรต) หมู่ที่ 3 | ลักษณะงาน–เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ฝา คสล.ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ระยะทาง ประมาณ 200 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ดอนมันกำหนดเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 4 | 303,000 | อบต. ดอนมัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                     แบบ ผด. 02

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายบ้านนายบัญญัติ รักษาชาติ – บ้านนางอุไร ปัญญาสิทธิ์ ) บ้านคอกหมู หมู่ที่ 10 | ลักษณะงาน–เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 227.5 ตารางเมตร ม่มีไหล่ทาง เสริมดินกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาตรดินถม 75 ลบ.ม. วางท่อ คสล. ขนาด 0.40 เมตร 1 แถว จำนวน 7 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ดอนมันกำหนดเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 64 | 168,000 | อบต. ดอนมัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                      แบบ ผด. 02

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการปรับปรุงถนนดินถมคันทาง ( สายรอบหมู่บ้านคุ้มโคกใหญ่) บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1 | ลักษณะงาน–เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการถมคันทางสายรอบหมู่บ้าน คุ้มโคกใหญ่บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1 รายละเอียดโครงการ ถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางประมาณ 640 เมตร ดินถมเฉลี่ย 0.80 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกกว่า 3,276.80 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ดอนมันกำหนดเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 3 | 307,000 | อบต. ดอนมัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                      แบบ ผด. 02

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น คลองอีสานเขียว บ้านดอนสั้น หมู่ที่ 4 | ลักษณะงาน–เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงฝายน้ำล้น ดำเนินการยกระดับสันฝาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 11.0 เมตร หนา 0.30 เมตร หูช้าง หัวท้ายกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกกว่า 51.0 ตร.ม. ถมดินหูช้างกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 01.50 เมตร ปริมาตรดินถม 10.50 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.ดอนมันกำหนดเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 11 | 85,000 | อบต. ดอนมัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                      แบบ ผด. 02

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านนายสาคร โพธิจักร-ที่นานางบุญมี สิงห์ฉลาด) บ้านคอกหมู หมู่ที่ 10 | ลักษณะงาน–เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ วางท่อครึ่งท่อน ขนาด 0.40 เมตร ยาว 173.00 เมตร และวางท่อ คสล. 0.40×0.40×1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ดอนมันกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 21 | 131,000 | อบต. ดอนมัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                      แบบ ผด. 02

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายศาลาประชาคม-โรงสีชุมชน) บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 | ลักษณะงาน–เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ วางท่อครึ่งท่อน ขนาด 0.40 เมตร ยาว255.00 เมตร และวางท่อ คสล. 0.40×0.40×1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ดอนมันกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 12 | 184,000 | อบต. ดอนมัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาดอนมันเกมส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าคณะกรรมการและอื่นๆ ที่จำเป็นที่ใช้ในการกิจกรรมเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2564) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 3 | 100,000 | อบต. ดอนมัน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลดอนมันเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 4 | 50,000 | อบต. ดอนมัน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการร่วมงานกาชาดประจำปี ของดีอำเภอประทาย และงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2563 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการร่วมงานกาชาดประจำปี ของดีอำเภอประทาย และงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่ใช้ในการกิจกรรมเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 25 | 100,000 | อบต. ดอนมัน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างประกอบอาหารกลางวัน) | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันตั้งไว้ 387,100.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กจำนวน 245 วัน ๆ ละ 20 บาท เด็กเล็ก 79คน (ยอดเด็ก ณ วัน ที่ 10 มิถุนายน 2562) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบ ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2565) หน้าที่ 130 ลำดับที่ 8 | 387,100 | อบต. ดอนมัน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ตั้งไว้ 134,300.- บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก อัตราคนละ1,700.- บาท เด็กเล็ก 79 คน (ยอดเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564) หน้าที่ 130ลำดับที่ 7 | 134,300 | อบต. ดอนมัน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยงข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดและแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นละเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565) หน้าที่ 131 ลำดับที่ 12 | 100,000 | อบต. ดอนมัน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนมัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565) หน้าที่ 131 ลำดับที่ 13 | 50,000 | อบต. ดอนมัน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | รายการปรับปรุงต่อเติมที่แปรงฟันเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมที่แปรงฟันเด็กเล็ก เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565) หน้าที่ 129 ลำดับที่ 4 | 100,000 | อบต. ดอนมัน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | รายการปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เช่น ปรับปรุงอาคาร รั้ว ทาสี อาคาร/รั้ว เปลี่ยนหน้าต่าง ประตู ทำมุ้งลวด เหล็กดัด และอื่นๆ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565) หน้าที่ 130 ลำดับที่ 5 | 100,000 | อบต. ดอนมัน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | อาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพด.อบต. ดอนมัน, และ โรงเรียนสังกัด สพฐ. | - ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ตั้งไว้ 160,630 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เสริม (นม) จำนวน 260 วัน (ตามข้อมูลจำนวนเด็กณ วัน ที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวน79 คนๆละ 7.82 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 937,910 | อบต. ดอนมัน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขต อบต. ดอนมัน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งไว้ 813,280บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 260 วัน (ตามข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วัน10 มิถุนายน 2562 จำนวน 400 คนๆละ 7.82 บาท ทั้งนี้ จะเบิก จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564) หน้าที่ 129 ลำดับที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

3ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนสำหรับโรงเรียน ในอัตรา 20 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน (ตามข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวน 400 ตน ) เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 129 ลำดับที่ 2 | 1,600,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                          แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ) | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันตั้งไว้ 89,270บาท เพื่อจ่ายเป็น -ค่าหนังสือเรียนอัตราคนละ 200 บาท -ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท -ค่าเครื่องแบบนักเรียนอัตราคนละ300 บาท -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตราคนละ430 บาท รวมอัตราคนละ 1,130 บาทเด็กเล็ก 79 คน (ยอดเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565 ) หน้าที่ 130 ลำดับที่ 6 | 89,270 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.3 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น น้ำยาเคมีกำจัดยุง ทรายกำจัดลูกน้ำ ชุดตรวจโรคไข้หวัดนก น้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก | 30,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการรณรงค์และส่งเสริมการปดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และส่งเสริมการปดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ. 2561- พ.ศ.2565)หน้าที่ 150 ลำดับที่ 16 | 30,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.3 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว วัตถุประสงค์โครงการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความร้ายแรงของโรคพิษสุนัขบ้าและแนวทางป้องกันโรคแก่ประชาชนและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ เลี้ยง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่นค่าจัดป้าย ค่าวัคซีนป้องกันโรค ค่ายคุมกำเนิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและประหยัด ตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ อปท. พ.ศ. 2542 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 01994 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0810.5/729 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ. 2561- พ.ศ.2565)หน้าที่ 149 ลำดับที่ 15 | 50,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมสัปดาห์วันผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมสัปดาห์วันผู้สูงอายุ เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดและแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ) หน้าที่ 125 ลำดับที่ 26 | 100,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ โดยปฏิบัติตมหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ) หน้าที่ 137 ลำดับที่ 9 | 10,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ ค่าอาหาและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่ใช้ในการโครงการ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ) หน้าที่ 136 ลำดับที่ 8 | 10,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | "เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมกิจกรรมการเฉลิม พระเกียรติและกิจกรรมเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระ มหากษัตริย์ ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) หน้าที่ 139 ลำดับที่ 18 | 10,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                       แบบ ผด. 02

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับส่งแวดล้อม

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นที่ใช้ในกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดลอม และมีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 ) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 5 | 20,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                       แบบ ผด. 02

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับส่งแวดล้อม

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนารูปแบบนาแปลงใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่ใช้ในการกิจกรรม เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 ) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 4 | 50,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                      แบบ ผด. 02

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับส่งแวดล้อม

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.2 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 ) หน้าที่ 150 ลำดับที่ 16 | 30,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                      แบบ ผด. 02

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับส่งแวดล้อม

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.2 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว วัตถุประสงค์โครงการเพื่อเผยแพร่ความรู่เกี่ยวกับความร้ายแรงของโรคพิษสุนัขบ้าและแนวทางป้องกันโรคแก่ประชาชนและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดป้าย ค่าวัคซีนป้องกันโรค ค่ายาคุมกำเนิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ อปท. พ.ศ. 2542 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว01994 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/729 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 149 ลำดับที่ 15 | 50,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                   		 แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน และข้อบัญญัติต่างๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน และข้อบัญญัติตำบล การจัดเวทีประชาคม รวมทั้งการจัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาตำบล แผนชุมชนและข้อบัญญัติต่างๆ | 20,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ( ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลดอนมัน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดโครงการ ฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ) หน้าที่ 141 ลำดับที่ 8 | 50,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแก่เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่ใช้ในโครงการ ฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ) หน้าที่ 141 ลำดับที่ 2 | 50,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลดอนมัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่ใช้ในโครงการ ฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ) หน้าที่ 142 ลำดับที่ 7 | 30,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการอบรมป้องกัน แก้ไข และต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ตำบลดอนมัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่ใช้ในการกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการป้องกันยาเสพติด เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ) หน้าที่ 141 ลำดับที่ 4 | 30,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                       แบบ ผด. 02

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่) รวมทั้งการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ. 2565) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 11 | 400,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการ “อบต.ดอนมันเคลื่อนที่” และออกหน่วยร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ “อบต.ดอนมันเคลื่อนที่” และออกหน่วยร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1798 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 151 ลำดับที่ 1 | 50,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                       แบบ ผด. 02

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการ big cleaning day | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 151 ลำดับที่ 1 | 20,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ เช่น งานรัฐพิธี หรือวันสำคัญต่าง ๆ ของทางราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติหรือร่วมงานรัฐพิธีหรือวันสำคัญต่างๆ ของทางราชการ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 151 ลำดับที่ 3 | 50,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                       แบบ ผด. 02

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการตรวจสอบรางวัดเขตที่สาธารณประโยชน์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบรางวัดเขตที่สาธารณประโยชน์ ตามโครงการตรวจสอบรางวัดเขตที่เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 151 ลำดับที่ 4 | 30,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อกาให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 151 ลำดับที่ 5 | 20,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                       แบบ ผด. 02

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบลานกีฬาอเนกประสงค์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบลานกีฬาอเนกประสงค์ เป็นค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่ ค่าจัดซื้อต้นไม้ วัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 154 ลำดับที่ 16 | 50,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่ใช้ในกิจกรรม เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 154 ลำดับที่ 16 | 20,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                       แบบ ผด. 02

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากร ได้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม เครื่องเขียนแบบพิมพ์และอื่นๆ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 8 | . 100,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่ใช้ในการกิจกรรม เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 9 | 40,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                       แบบ ผด. 02

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่ใช้ในการกิจกรรม เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 154 ลำดับที่ 14 | 30,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว 84 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ดอนมันกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 7 | 267,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                       แบบ ผด. 02

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | รายการปรับปรุงสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสำนักงานเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 115 ลำดับที่8 | 100,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | อุดหนุนอำเภอประทายโครงการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติหรือ ร่วมงานรัฐพิธี หรือวันสำคัญ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ อำเภอประทาย เพื่อดำเนินการโครงการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติหรือ ร่วมงานรัฐพิธี หรือวันสำคัญ จำนวน 20,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 155 ลำดับที่ 18 | 20,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                       แบบ ผด. 02

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอประทาย | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบลดอนมัน เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 1 | 140,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 149 ลำดับที่ 13 | 200,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | อุดหนุนอำเภอประทาย ตามโครงการอบรมพัฒนาเยาวชนเพื่อสร้างเครือข่ายแนวร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอประทาย ตามโครงการอบรมพัฒนาเยาวชนเพื่อสร้างเครือข่ายแนวร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวนเงิน 20,000 บาทเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 154 ลำดับที่ 17 | 20,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                       แบบ ผด. 02

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 18 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. ( สถานที่กลาง) อ.ประทาย จ.นครราชสีมา | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอประทาย เพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. ( สถานที่กลาง) อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 20,000 บาทเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 155 ลำดับที่ 19 | 20,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษี เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 121 | 300,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เช่นค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 20 | 10,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                        แบบ ผด. 02

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.3 แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พรบ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง โดยปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ด่วนที่สุด มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ด่วนที่สุด มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 และประกาศ๕ณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 143 ลำดับที่ 3 | 95,000 | อบต. ดอนมัน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.3 แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565 ) | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 ต่อเดือนครบทั้ง 12 เดือน เป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อหกกรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561–พ.ศ.2565) หน้าที่ 144 ลำดับที่ 6 | 12,000 | อบต. ดอนมัน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.3 แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับ อปท.ไว้แล้ว โดยจ่ายอัตรเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแต่ในตส่วนของเงินเพิ่มที่ อปท. ดำเนินการตามข้อ 18(2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยดารจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท. พ.ศ. 2548 ที่ได้ดำเนินการมาก่อนใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลังและข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ อปท. จากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตาม | 5,850,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.3 แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ต่อ) | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาอำนาจ ฯ พ.ศ. 2542 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 144 ลำดับที่ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ อปท. แล้ว ตรมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557เว้นแต่ในส่วนของเงินที่เพิ่มที่ อปท. ดำเนินการตามข้อ 18(2) | 2,800,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.3แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  | เบี้ยยังชีพคนพิการ(ต่อ) | แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยดารจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท. พ.ศ. 2548 ที่ได้ดำเนินการมาก่อนโดยใช้ฐานข้อมูลจำนวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลังและข้อมูลจำนวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ อปท. จากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาอำนาจ ฯ พ.ศ. 2542 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 144 ลำดับที่ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.3แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | สำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในกรณีจำเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี โดยนำไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กนปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ.2565 ) หน้าที่ 143 ลำดับที่ 1 | 300,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.3 แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 ในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 143 ลำดับที่ 8 | 93,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.3 แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กทบ.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กทบ) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคำนวณตังจ่ายในอัตรร้อยละของประมาณการายรับทุกประเภทประจำปี และมิให้นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคำนวณ ร้อยละ 1 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565) หน้าที่ 143 ลำดับที่ 2 | 152,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                        แบบ ผด. 02

*******************************

ผ.08

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น | เพื่อจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร ราคาเครื่องละ 14,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ - สามารถดูดฝุ่นและน้ำ - เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565) หน้าที่ 164 ลำดับที่ 5 | 14,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าจัดซื้อโซฟารับแขก | เพื่อจ่ายเป็นคาจัดซื้อโซฟารับแขก จำนวน 1ชุด ประกอบด้วยเก้าอี้ยาว 1 ตัว เก้าอี้เล็กไม่ต่ำกว่า 2 ตัว มีโต๊ะกลางเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อได้ตามท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) | 10,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                        แบบ ผด. 02

*******************************

ผ.08

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน ชนิดตังพื้นหรือชนิดแขวน ( มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมบริการติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 32,400 บาท และค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ( มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมบริการติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 47,000 บาท เป็นเงิน 94,000 บาท คุณลักษณะเฉพาะ 1)ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู/36,000 บีทียู แบบแยกส่วน 2)ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3)เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยักไฟฟ้าเบอร์ 5 4)ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5)มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ | 126,400 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                        แบบ ผด. 02

*******************************

ผ.08

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ อากาศ (ต่อ) | 6)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้วเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 7)การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ(1)แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 8)ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) (1)ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท (2)ชนิดตู้ตังพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท (3)ชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 163 ลำดับที่ 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                        แบบ ผด. 02

*******************************

ผ.08

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน คุณลักษณะดังนี้ 1)เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 2)เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 3)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อประมาณ 26นิ้ว 4)รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว 5)ความจุถังน้ำมันเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565 ) หน้าที่ 163 ลำดับที่ 4 | 12,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น | เพื่อจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น คุณลักษณะ -บรรจุถังน้ำขนาด 20 ลิตร แบบคว่ำ -มีก๊อกน้ำเย็นและน้ำร้อนอย่างละ 1 ก๊อก -มีสวิทซ์ควบคุมการทำงานของระบบน้ำร้อน น้ำเย็น -มีไฟแสดงสถานการณ์ทำงานของเครื่อง -มีถาดรองแก้วพร้อมรองน้ำทิ้ง -ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ จัดซื้อตามราคาตลาดเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565 ) หน้าที่ 163 ลำดับที่ 4 | 7,200 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                        แบบ ผด. 02

*******************************

ผ.08

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคา 22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core) โดยมรความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphice Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ | 22,000 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                        แบบ ผด. 02

*******************************

ผ.08

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (ต่อ) | 3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย -มีช่องเชื่อต่อเครือข่าย (Natwork Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไมน้อยกว่า 3 ช่อง -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ -มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย ราคากลางคอมพิวเตอร์ 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หน้าที่ 163 ลำดับที่ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                        แบบ ผด. 02

*******************************

ผ.08

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นต์เตอร์ | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรค้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer ) คุณลักษณะพื้นฐาน -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer ) จากโรงงานผู้ผลิต -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200×1,200 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) -มีช่องเชื่อมต่อ Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น -สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom ราคากลางคอมพิวเตอร์ 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2565 ) หน้าที่ 163 ลำดับที่ 3 | 4,300 | อบต. ดอนมัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                        แบบ ผด. 02

*******************************

ผ.08

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก | คุณลักษณะพื้นฐาน -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก ( 4 Core ) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดดีกว่า ดังนี้ 1.ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน Graphice Processing Unit ไม่น้อยกว่า 10 แกน 2.ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB | 22,000 | อบต. ดอนมัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                        แบบ ผด. 02

*******************************

ผ.08

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (ต่อ) | -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย -มีจอภาพที่รับรองความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,336×768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย -มีช่องเชื่อต่อเครือข่าย (Natwork Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไมน้อยกว่า 3 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth ราคากลางคอมพิวเตอร์ 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หน้าที่ 165 ลำดับที่ 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ							แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ผ.08

1.3  แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก คุณลักษณะพื้นฐาน คุณลักษณะพื้นฐาน -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก ( 4 Core ) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดดีกว่า ดังนี้ 1.ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน Graphice Processing Unit ไม่น้อยกว่า 10 แกน 2.ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง | 22,000 | อบต. ดอนมัน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ							แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ผ.08

1.3  แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย -มีจอภาพที่รับรองความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,336×768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย -มีช่องเชื่อต่อเครือข่าย (Natwork Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไมน้อยกว่า 3 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth ราคากลางคอมพิวเตอร์ 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หน้าที่ 165 ลำดับที่ 11 |  | อบต. ดอนมัน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                        แบบ ผด. 02

*******************************

ผ.08

1.3  แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นต์เตอร์ | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรค้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer ) คุณลักษณะพื้นฐาน -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer ) จากโรงงานผู้ผลิต -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200×1,200 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) -มีช่องเชื่อมต่อ Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น -สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom ราคากลางคอมพิวเตอร์ 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2565 ) หน้าที่ 163 ลำดับที่ 3 | 4,300 | อบต. ดอนมัน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                     แบบ ผด. 02/1

*******************************

ผ.08

1.4  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก คุณลักษณะพื้นฐาน -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก ( 4 Core ) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดดีกว่า ดังนี้ 1.ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน Graphice Processing Unit ไม่น้อยกว่า 10 แกน 2.ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง | 22,000 | อบต. ดอนมัน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                     แบบ ผด. 02/1

*******************************

ผ.08

1.4  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (ต่อ) | -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย -มีจอภาพที่รับรองความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,336×768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย -มีช่องเชื่อต่อเครือข่าย (Natwork Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไมน้อยกว่า 3 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth ราคากลางคอมพิวเตอร์ 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หน้าที่ 164 ลำดับที่ 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 15 | จัดทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ต.ค.60) | จัดทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ต.ค.60) | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | จัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 | จัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ..2559 |  |  | พ.ศ..2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17 | คณะกรรมการติดติดตามและประเมินผลแผนฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ต.ค.60) | คณะกรรมการติดติดตามและประเมินผลแผนฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2560 ต่อผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อ สภาฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน | - | ห้องประชุม อบต. ดอนมัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | จัดทำเอกสาร ร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | จัดทำเอกสาร แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเสนอคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ..2559 |  |  | พ.ศ..2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 19 | ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา | ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 | - | ห้องประชุม อบต. ดอนมัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริการหารส่วนตำบลดอนมัน | ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริการหารส่วนตำบล ดอนมัน เพื่อพิจาณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2560 | - | ห้องประชุม อบต. ดอนมัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2560 | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2560 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 12 ตุลาคม 2560 | - | ห้องประชุม อบต. ดอนมัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |