|  |
| --- |
| **รายการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2563** |
| **บัญชีสรุปโครงการพัฒนา** |
|  **(เดือนตุลาคม 2562 - เดือนตุลาคม 2563) การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน** |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** |  **งบประมาณ**  |  **งบประมาณ**  |  **ผลการดำเนินงาน**  | **ผลการเบิกจ่าย** |  **หน่วยงาน**  |
| **ชื่อโครงการ** |  **แผนพัฒนาฯ**  |  **ข้อบัญญัติ**  |  **โอนลด**  |  **โอนเพิ่ม**  |  **แล้วเสร็จ**  |  **ระหว่าง**  |  **ไม่ได้**  |  **โครงการที่มี**  |  **โครงการที่มี**  |  **เบิกจ่าย**  |  **คงเหลือ**  |  **รับผิดชอบ**  |
|  |  |  |  |  |  |  **ดำเนินการ**  |  **ดำเนินการ**  |  **การยกเลิก**  |  **การตั้งเป็น**  |  **(บาท)**  |  **(บาท)**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  **รายการใหม่**  |  |  |  |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **3แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา** |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| โครงการปรับปรุงถนนดินถมคันทาง (สายรอบหมุ่บ้านคุ้มโคกใหญ่) | 307,000 | 307,000 | 0.00 | 0.00 |  |   |   |   |   | 290,000 | 17,000 | กองช่าง |
| บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 299,000 | 299,000 | 0.00 | 0.00 |  |   |   |   |   | 293,000 | 6,000 | กองช่าง |
| (สายบ้านนางหวอย มูลติปฐม-ที่นานายด้วง กลางสวัสดิ์) บ้านช่องแมว หมู่ที่ 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู  | 303,000 | 303,000 | 0.00 | 0.00 |  |   |   |   |   | 271,000 | 32,000 | กองช่าง |
| (สายรอบหมู่บ้าน) บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  | 214,000 | 214,000 | 0.00 | 0.00 |  |   |   |   |   | 207,000 | 7,000 | กองช่าง |
| (สายบ้านนางเปรมวดี ต้นไธสง-ถนนดำ ) บ้านดอนสั้น หมู่ที่ 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นคลองอีสานเขียว | 85,000 | 85,000 | 0.00 | 0.00 |  |   |   |   |   | 0.00 | 2,000 | กองช่าง |
| บ้านดอนสั้น หมู่ที่ 4  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู(สายบ้านนายคำสี โพธิจักร- | 256,000 | 256,000 | 0.00 | 0.00 |  |   |   |   |   | 147,400 | 108,600 | กองช่าง |
|  -หน้าบ้านนางคำมูล หาญโงน ) บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| โครงการางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายศาลาประชาคม -  | 184,000 | 184,000 | 0.00 | 0.00 |  |   |   |   |   | 178,000 | 6,000 | กองช่าง |
| โรงสีชุมชน ) บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโนนสมบูรณ์ - | 299,000 | 199,000 | 0.00 | 0.00 |  |   |   |   |   | 270,000 | 29,000 | กองช่าง |
| กุดปลาหมอ ) บา้โนนสมบูรณ์ หมู่ที่7  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  | 308,000 | 308,000 | 0.00 | 0.00 |  |   |   |   |   | 304000 | 4,000 | กองช่าง |
| (สายบ้านดอนใหญ่-บ้านช่องแมว) บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 8  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **รวม** | **2,255,000** | **2,147,000** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |  | **1,960,400** | **211,600** |  |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** |  **งบประมาณ**  |  **งบประมาณ**  |  **ผลการดำเนินงาน**  | **ผลการเบิกจ่าย** |  **หน่วยงาน**  |
| **ชื่อโครงการ** |  **แผนพัฒนาฯ**  |  **ข้อบัญญัติ**  |  **โอนลด**  |  **โอนเพิ่ม**  |  **แล้วเสร็จ**  |  **ระหว่าง**  |  **ไม่ได้**  |  **โครงการที่มี**  |  **โครงการที่มี**  |  **เบิกจ่าย**  |  **คงเหลือ**  |  **รับผิดชอบ**  |
|  |  |  |  |  |  |  **ดำเนินการ**  |  **ดำเนินการ**  |  **การยกเลิก**  |  **การตั้งเป็น**  |  **(บาท)**  |  **(บาท)**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  **รายการใหม่**  |  |  |  |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายหลัง | 250,000 | 250,000 | 0.00 | 0.00 |  |   |   |   |   | 244,000 | 6,000 | กองช่าง |
| วัดลิ้นฟ้า ) บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายบัญญัติ- | 168,000 | 168,000 | 0.00 | 0.00 |  |   |   |   |   | 148,000 | 20,000 | กองช่าง |
| รักษาชาติ-บ้านนางอุไร ปัญญาสิทธิ์) บ้านคอกหมู หมู่ที่ 10  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านนายสาคร | 131,000 | 131,000 | 0.00 | 0.00 |  |   |   |   |   | 127,000 | 4,000 | กองช่าง |
| โพธิจักร -ที่นานางบุญมี สิงห์ฉลาด) บ้านคอกหมู หมู่ที่ 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **รวม** | **2,804,000** | **2,696,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |  |  | **2,479,400** | **241,600** |  |
| **2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| โครงการแข่งขันกีฬาดอนมันเกมส์ | 100,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 |  |   |   |   |   | 0.00 | 100,000.00 | กองการศึกษา |
| โครงการร่วมงานกาชาดประจำปีของดีอำเภอประทาย และงานบุญ | 100,000 | 100,000 | 0.00 | 33,000 |  |   |   |   |   | 15,000.00 | 52,000.00 | กองการศึกษา |
| กุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2562 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 20,000 |  |   |   |   |   | 24,470.00 | 5,530.00 | กองการศึกษา |
| **รวม** | **250,000** | **250,000** | **0.00** | **53,000** |  |  |  |  |  | **39,470.00** | **157,530.00** |  |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** |  **งบประมาณ**  |  **งบประมาณ**  |  **ผลการดำเนินงาน**  | **ผลการเบิกจ่าย** |  **หน่วยงาน**  |
| **ชื่อโครงการ** |  **แผนพัฒนาฯ**  |  **ข้อบัญญัติ**  |  **โอนลด**  |  **โอนเพิ่ม**  |  **แล้วเสร็จ**  |  **ระหว่าง**  |  **ไม่ได้**  |  **โครงการที่มี**  |  **โครงการที่มี**  |  **เบิกจ่าย**  |  **คงเหลือ**  |  **รับผิดชอบ**  |
|  |  |  |  |  |  |  **ดำเนินการ**  |  **ดำเนินการ**  |  **การยกเลิก**  |  **การตั้งเป็น**  |  **(บาท)**  |  **(บาท)**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  **รายการใหม่**  |  |  |  |
|  **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต** |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| **แผนงานการศึกษา** |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด. | 387,100 | 387,100 | 0 | 0.00 |  |   |   |   |   | 425,300 | 0.00 | กองการศึกษา |
| อบต. ดอนมัน (ค่าจ้างประกอบอาหารกลางวัน)  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 134,300 | 134,300 | 30,600 | 0.00 |  |   |   |   |   | 164,900 | 0.00 | กองการศึกษา |
| (ค่าจัดการเรียนการสอน) |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 100,000 | 100,000 | 0.00 | 50,000 |  |   |   |   |   | 39,350 | 10,650 | กองการศึกษา |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนมัน | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 |  |   |   |   |   | 0.00 | 50,000 | กองการศึกษา |
| รายการปรับปรุงต่อเติมที่แปลงฟันเด็กเล็ก | 100,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |  |   |   |   |   | 0.00 | 58,000 | กองการศึกษา |
| อาหารเสริม(นม) ให้แก่ ศพด.อบต.ดอนมัน  | 973,910 | 973,910 | 33,000 | 0.00 |  |   |   |   |   | 834,761.54 | 953.02 | กองการศึกษา |
| และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน ในเขต อบต.ดอนมัน | 1,600,000 | 1,600,000 | 0.00 | 38,200 |  |   |   |   |   | 1,515,600 | 46,200 | กองการศึกษา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| รายการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 100,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 |  |   |   |   |   | 0.00 | 100,000 | กองการศึกษา |
| **รวม** | **3,445,310** | **3,355,310** | **0** | **88,200** |  |  |  |  |  | **2,145,150.00** | **265,803.02** |  |
| **แผนงานสาธารณสุข** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ | 30,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 |  |   |   |   |   | 25,550 | 4,450 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **30,000** | **30,000** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |  | **25,550** | **4,450** |  |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** |  **งบประมาณ**  |  **งบประมาณ**  |  **ผลการดำเนินงาน**  | **ผลการเบิกจ่าย** |  **หน่วยงาน**  |
| **ชื่อโครงการ** |  **แผนพัฒนาฯ**  |  **ข้อบัญญัติ**  |  **โอนลด**  |  **โอนเพิ่ม**  |  **แล้วเสร็จ**  |  **ระหว่าง**  |  **ไม่ได้**  |  **โครงการที่มี**  |  **โครงการที่มี**  |  **เบิกจ่าย**  |  **คงเหลือ**  |  **รับผิดชอบ**  |
|  |  |  |  |  |  |  **ดำเนินการ**  |  **ดำเนินการ**  |  **การยกเลิก**  |  **การตั้งเป็น**  |  **(บาท)**  |  **(บาท)**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  **รายการใหม่**  |  |  |  |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมสัปดาห์ | 100,000  | 100,000  | 0.00 |  0.00  |   |   |  |   |   |  0.00  |  100,000.0  | สำนักปลัด |
| วันผู้สูงอายุ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| **รวม** | **100,000** | **100,000** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |  | **0.00** | **100,000** |  |
|  **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| โครงการป้องกันและลดอุบิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0.00 |  |   |   |   |   | 14,200 | 5,800 | สำนักปลัด |
| โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |   |   |  |   |   | 0.00 | 10,000 | สำนักปลัด |
| โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรม | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |   |   |  |   |   | 0.00 | 10,000 | สำนักปลัด |
| เกี่ยวกับการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| โครงการให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ | 0.00 | 0.00 | 20,000 | 0.00 |   |   |   |   |   | 17,576 | 2,424 | สำนักปลัด |
| โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | 0.00 | 0.00 | 50,000 | 0.00 |   |   |   |   |   | 49006.80 | 993.20 | สำนักปลัด  |
| ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **รวม** | **30,000** | **30,000** | **90,000** | **10,000** |  |  |  |  |  | **31,776** | **28,224** |  |
|  **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม** |  |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |
| **แผนงานการเกษตร** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"  | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 |   |   |  |   |   | 900 | 19,100 | สำนักปลัด |
| โครงการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนารูปแบบนาแปลงใหญ่ | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 |  |   |   |   |   | 37,116 | 12,884 | สำนักปลัด |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   | สำนักปลัด |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **รวม** | **70,000** | **70,000** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |  | **38,016** | **31,984** |  |
| **แผนงานสาธารณสุข** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะ  | 30,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 |  |   |   |   |   | 0.00 | 30,000 | สำนักปลัด |
| และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| โครงการัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 |   |   |   |   |   | 28,576 | 21,424 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **80,000** | **80,000** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |  | **28,576** | **51,424** |  |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** |  **งบประมาณ**  |  **งบประมาณ**  |  **ผลการดำเนินงาน**  | **ผลการเบิกจ่าย** |  **หน่วยงาน**  |
| **ชื่อโครงการ** |  **แผนพัฒนาฯ**  |  **ข้อบัญญัติ**  |  **โอนลด**  |  **โอนเพิ่ม**  |  **แล้วเสร็จ**  |  **ระหว่าง**  |  **ไม่ได้**  |  **โครงการที่มี**  |  **โครงการที่มี**  |  **เบิกจ่าย**  |  **คงเหลือ**  |  **รับผิดชอบ**  |
|  |  |  |  |  |  |  **ดำเนินการ**  |  **ดำเนินการ**  |  **การยกเลิก**  |  **การตั้งเป็น**  |  **(บาท)**  |  **(บาท)**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  **รายการใหม่**  |  |  |  |
| **4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนัฒนาตำบล แผนพัฒนาชุมชน | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 |   |   |  |   |   | 0.00 | 20,000 | สำนักปลัด |
| และข้อบัญญัติต่างๆ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแก่เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 |   |   |  |   |   | 0.00 | 50,000 | สำนักปลัด |
| ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (ส่งเสรพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหม | 50,000  |  50,000.00  |  0.00  |  0.00  |   |   |  |   |   |  16,300  |  3,700  |  สำนักปลัด  |
| กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลดอนมัน |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| โครงการอบรมป้องกัน แก้ไข และต่อต้านยาเสพติดในเขตพื้นที่ | 30,000  | 30,000  |  0.00  |  0.00  |   |   |  |   |   |  0.00  | 30,000  | สำนักปลัด |
| ตำบลดอนมัน |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลดอนมัน | 30,000  |  30,000.00  |  0.00  |  0.00  |   |   |  |   |   |  19,876  |  124  |  สำนักปลัด  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   | สำนักปลัด |
| **รวม**  | **180,000** | **180,000** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |  | **36,176** | **103,824** |  |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 400,000 | 400,000 | 0.00 | 200,000 |   |   |  |   |   | 0.00 | 200,000 | สำนักปลัด |
| โครงการ"อบต.ดอนมัน เคลื่อนที่" และออกหน่วย | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 |  |   |   |   |   | 16,230 | 33,770 | สำนักปลัด |
| ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| โครงการ big cleaning day | 20,000  | 20,000  |  0.00  |  0.00  |   |   |  |   |   |  8,131  | 11,869 | สำนักปลัด |
| โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับการจัดงานวันสำคัญต่างๆ  | 50,000  |  50,000.00  |  100,000.00  |  0.00  |  |   |   |   |   |  99,110  |  50,890  |  สำนักปลัด  |
| เช่นงานรัฐพิธีหรือวันสำคัญต่างๆทางราชการ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| โครงการตรวจสอบรางวัดเขตที่สาธารณประโยชน์ | 30,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 |   |   |  |   |   | 10,140 | 19,860 | สำนักปลัด |
| โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 50,000 |  |   |   |   |   | 0.00 | 0.00 | สำนักปลัด |
| องค์การบริหารส่วนตำบล |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบลานกีฬาอเนกประสงค์ | 50,000 |  50,000  |  50,000  |  0.00  |   |   |  |   |   |  0.00  |  0.00  |  สำนักปลัด  |
| โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น | 40,000  |  40,000  |  0.00  |  0.00  |   |   |  |   |   |  0.00  |  40,000  |  สำนักปลัด  |
| ด้านระบบประชาธิปไตย |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรท้องถิ่น | 100,000 | 100,000 |  0.00  |  0.00  |   |   |  |   |   | 0.00 | 100,000 | สำนักปลัด |
| **รวม**  | **710,000** | **760,000** |  **100,000.00**  |  **250,000.00**  |  |  |  |  |  |  **133,611.00**  | **456,389** |   |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** |  **งบประมาณ**  |  **งบประมาณ**  |  **ผลการดำเนินงาน**  | **ผลการเบิกจ่าย** |  **หน่วยงาน**  |
| **ชื่อโครงการ** |  **แผนพัฒนาฯ**  |  **ข้อบัญญัติ**  |  **โอนลด**  |  **โอนเพิ่ม**  |  **แล้วเสร็จ**  |  **ระหว่าง**  |  **ไม่ได้**  |  **โครงการที่มี**  |  **โครงการที่มี**  |  **เบิกจ่าย**  |  **คงเหลือ**  |  **รับผิดชอบ**  |
|  |  |  |  |  |  |  **ดำเนินการ**  |  **ดำเนินการ**  |  **การยกเลิก**  |  **การตั้งเป็น**  |  **(บาท)**  |  **(บาท)**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  **รายการใหม่**  |  |  |  |
| **4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงาน งค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  | 267,000  | 267,000  |  0.00  |  0.00  |  |   |   |   |   |  266,000.00  | 1,000  | สำนักปลัด |
| บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| ปรับปรุงอาคารสำนักงาน | 100,000 | 100,000 |  0.00  |  0.00  |  |   |   |   |   |  0.00  | 100,000 | สำนักปลัด |
| โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 20,000 | 20,000 |  0.00  |  .'0.00  |  |   |   |   |   |  14,976.00  | 5,024 | สำนักปลัด |
| โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ | 30,000 | 30,000 |  0.00  |  0.00  |   |   |  |   |  |  14,976.00  | 15,024 | สำนักปลัด |
| พ.ศ. 2540 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | 300,000  |  300,000  |  0.00  |  0.00  |  |   |   |   |   |  0.00  |  1,000  | สำนักปลัด |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอประทาย | 140,000  |  140,000  |  0.00  |  0.00  |  |   |   |   |   |  0.00  |  140,000  |  สำนักปลัด  |
| เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ | 200,000 | 200000 |  0.00  |  0.00  |  |   |   |   |   |  0.00  | 200,000 | สำนักปลัด |
| ด้านสาธารณสุข |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| อุดหนุนอำเภอประทาย | 20,000 | 20,000 |  0.00  |  0.00  |   |   |  |   |   |  20,000  | 0.00 | สำนักปลัด |
| โครงการอบรมพัฒนาเยาวชนอำเภอประทายเพื่อสร้างเครือข่าย | 20,000  |  20,000  |  0.00  |  0.00  |  |   |   |   |   |  0.00  |  20,000  | สำนักปลัด |
| แนวร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน | 20,000  |  20,000  |  0.00  |  0.00  |  |   |   |   |   |  20,000  |  -  | สำนักปลัด |
| ของอปท. (สถานที่กลาง) อำเภอประทาย  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | 300,000  |  300,000  |  0.00  |  0.00  |  |   |   |   |   |  0.00  |  300,000  |  กองคลัง  |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี | 10,000  |  10,000  |  0.00  |  '0.00  |  |   |   |   |   |  3,000  |  7,000  |  กองคลัง  |
| **รวม** | **2,137,000**  | **2,187,000**  |  **100,000.00**  |  **250,000.00**  |  |  |  |  |  |  **429,563.00**  |  **1,245,437.00**  |  |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** |  **งบประมาณ**  |  **งบประมาณ**  |  **ผลการดำเนินงาน**  | **ผลการเบิกจ่าย** |  **หน่วยงาน**  |
| **ชื่อโครงการ** |  **แผนพัฒนาฯ**  |  **ข้อบัญญัติ**  |  **โอนลด**  |  **โอนเพิ่ม**  |  **แล้วเสร็จ**  |  **ระหว่าง**  |  **ไม่ได้**  |  **โครงการที่มี**  |  **โครงการที่มี**  |  **เบิกจ่าย**  |  **คงเหลือ**  |  **รับผิดชอบ**  |
|  |  |  |  |  |  |  **ดำเนินการ**  |  **ดำเนินการ**  |  **การยกเลิก**  |  **การตั้งเป็น**  |  **(บาท)**  |  **(บาท)**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  **รายการใหม่**  |  |  |  |
| **แผนงานงบกลาง** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 95,000 | 95,000 |  0.00  |  0.00  |  |   |   |   |   |  77,616.00  | 17,384 | สำนักปลัด |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 4,000 | 4,000 |  0.00  |  0.00  |  |   |   |   |   |  3,106.00  | 894 | สำนักปลัด |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 5,850,000  |  5,850,000.00  |  145,000.00  |  0.00  |  |   |   |   |   |  5,994,500.00  |  500  |  สำนักปลัด  |
| ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 12,000 | 12,000 |  0.00  |  0.00  |  |   |   |   |   |  12,000.00  | 0.00 | สำนักปลัด |
| เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 2,800,000 | 2,800,000 |  0.00  |  145,000.00  |  |   |   |   |   |  256,800.00  | 94,200 | สำนักปลัด |
| สำรองจ่าย | 300,000 | 300,000 |  0.00  |  0.00  |  |   |   |   |   |  189,198.00  | 110,802 | สำนักปลัด |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 93,000  |  93,000.00  |  135,000.00  |  0.00  |  |   |   |   |   |  227,000.00  |  1,000  |  สำนักปลัด  |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) | 152,000  |  152,000.00  |  0.00  |  0.00  |  |   |   |   |   |  152,000.00  |  0.00  | สำนักปลัด |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| **รวม** | **9,306,000**  | **9,306,000**  |  **280,000.00**  |  **145,000.00**  |  |  |  |  |  |  **6,912,220.0**  | **223,280**  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **ครุภัณฑ์** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ค่าจัดซื้อเครื่อดูดฝุ่น | 14,000 | 14,000 |  0.00  |  0.00  |  |   |   |   |   |  12,000  | 2,000 | สำนักปลัด |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 126,400  | 126,400  |  0.00  |  0.00  |  |   |   |   |   |  125,000  | 1,400  | สำนักปลัด |
| ค่าจัดซื้อโซฟารับแขก | 10,000  |  10,000.00  |  0.00  |  0.00  |  |   |   |   |   |  0.00  |  10,000  |  สำนักปลัด  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน | 12,000 | 12,000 |  0.00  |  0.00  |  |   |   |   |   |  12,000  | 0.00 | สำนักปลัด |
| ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น | 7,200 | 7,200 |  0.00  |  0.00  |  |   |   |   |   |  7,000  | 200 | สำนักปลัด |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 22,000 | 20,000 |  0.00  |  0.00  |   |   |  |   |   |  21,500  | 500 | กองช่าง |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ | 4,300  |  4,300.00  |  0.00  |  0.00  |   |   |  |   |   |  4,200  |  100  |  สำนักปลัด  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | 22,000  | 22,000  |  0.00  |  0.00  |   |   |  |   |   |  21,500  | 500  | กองการศึกษา |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 22,000  |  22,000.00  |  0.00  |  0.00  |  |   |   |   |   |  21,500  |  500  | กองคลัง |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ | 4,300  |  4,300.00  |  0.00  |  0.00  |  |   |  |   |   |  4,200  |  100  |  กองคลัง  |
|   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |
| **รวม** | **244,200**  |  **242,200.00**  |  **0.00**  |  **0.00**  |  |  |  |  |  |  **228,900.00**  |  **4,600.00**  |   |
| **รวมทั้งสิ้น** |  |  |  | **#REF!** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |