****

**รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี**

**รอบ 6 เดือน**

**(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน**

**อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา**

**รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน**

**(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการตามแผน** | **ชื่อรายการงบประมาณประจำปี** | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต** |
| 1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ดอนมันเกมส์  | โครงการแข่งขันกีฬาดอนมันเกมส์ | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 2. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบล ดอนมัน  | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 3. โครงการร่วมงานกาชาด ประจำปี ของดีอำเภอ ประทาย และงาน บุญกุ้มข้าวใหญ่ประจำปี  | โครงการร่วมงานกาชาดประจำปี ของดีอำเภอประทาย และงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 4. จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  | โครงการจัดงานประเพณีเทียนพรรษา | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5. โครงการจัดการแข่งขันวิ่ง-เดินเพื่อสุขภาพ  | โครงการเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 6. โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ  | โครงการให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 7. โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.  | โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8. โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ  | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 10,000.00 | 640.00 | 640.00 | 9,360.00 |
| 9. โครงการส่งเสริมกิจกรรม การเฉลิมพระเกียรติและ กิจกรรมเกี่ยวกับการปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ  | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 10. โครงการอบรมเพิ่ม ศักยภาพแก่เยาวชนผู้สูง อายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  | โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแก่เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 11. โครงการอบรมป้องกันแก้ไข และต่อต้านยาเสพติดในพื้น ที่ตำบลดอนมัน  | โครงการอบรมป้องกัน แก้ไข และต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ตำบลดอนมัน | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |

-2-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการตามแผน** | **ชื่อรายการงบประมาณประจำปี** | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 12. โครงการฝึกอบรม อาชีพระยะสั้น  | โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลดอนมัน) | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 13. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนา ท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนและข้อบัญัติตำบล  | ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน และ ข้อบัญญัติต่าง ๆ | 30,000.00 | 29,537.00 | 385.00 | 463.00 |
| 14. เงินสำรองจ่าย  | สำรองจ่าย | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 15. เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น  | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 304,000.00 | 304,000.00 | 304,000.00 | 0.00 |
| 16. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 113,000.00 | 30,530.00 | 30,530.00 | 82,470.00 |
| 17. เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 5,771,600.00 | 3,121,100.00 | 3,121,100.00 | 2,650,500.00 |
| 18. เบี้ยยังชีพคนพิการ  | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 2,650,000.00 | 1,267,600.00 | 1,267,600.00 | 1,382,400.00 |
| 19. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 12,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 20. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ดอนมัน  | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 95,000.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 |
| 21. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5,000.00 | 3,620.00 | 3,620.00 | 1,380.00 |
| 22. จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.  | ค่าอาหารเสริม (นม) | 967,900.00 | 441,094.92 | 322,481.16 | 526,805.08 |
| 23. สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.  | รายการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | 1,584,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 784,000.00 |
| 24. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  | รายการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |

-3-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการตามแผน** | **ชื่อรายการงบประมาณประจำปี** | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 25. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 90,400.00 | 0.00 | 0.00 | 90,400.00 |
| 26. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนกรสอน)  | โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน) | 136,000.00 | 0.00 | 0.00 | 136,000.00 |
| 27. สนับสนุนอาหารกลางวัน  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างประกอบอาหารกลางวัน) | 392,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 212,000.00 |
| 28. โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 29. ปรับปรุงภูมิทัศน์  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนมัน | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 30. อุดหนุนโครงการตามพระราช ดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑-๑๐  | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| **ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** |
| 31. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกปู่ตา - บ้านนายพูน ด่านนา - ถนนท้ายหมู่บ้าน ม.๑  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกปู่ตา-บ้านนายพูน ด่านนา-ถนนท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองอ้อ | 310,000.00 | 308,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 32. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ.นางลำดวน โพธิ์ชัยเลิศ - บ.นางพูน พิลาพันธ์ ม.๒  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางลำดวน โพธิ์ชัยเลิศ – บ้านนางพูน พิลาพันธ์ หมู่ที่ 2 บ้านช่องแมว | 133,000.00 | 124,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 33. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนางหวอย มูลติปฐม-ที่นานายด้วง กลางสวัสดิ์ ม.๒  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางหวอย มูลติปฐม-ที่นานายด้วง กลางสวัสดิ์)หมู่ที่ 2 บ้านช่องแมว | 179,000.00 | 168,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |

-4-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการตามแผน** | **ชื่อรายการงบประมาณประจำปี** | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 34. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโนนกระสัง-นานายสำรวย ม.๖  | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโนนกระสัง ไปนา นายสำรวย หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35. โครงการก่อสร้าง ถนน คลล. สายบ้านนายจ่อง เหล่าบุญถึง บ้านนางสำรอง พันธ์พานิชย์ ม.๔  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางจ่อง เหล่าบุญ – บ้านนางสำรอง พันธ์พานิช หมู่ที่ 4 บ้านดอนสั้น | 233,000.00 | 224,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 36. โครงการก่อสร้าง ถนน คลล. สายบ้านนางสมจิต แสงโคตร - หนองแสง ม.๔  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมจิตร แสงโคตร – หนองแสง หมู่ที่ 4 บ้านดอนสั้น | 142,000.00 | 136,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 37. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านดอนใหญ่- บ้านช่องแม ม.๘  |  |  |  |  | ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณของท้องถิ่น |
| 38. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัดไปบ่อขยะ - ม.๕  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัด-บ่อขยะ หมู่ที่ 5 บ้านโนนเขวา | 317,000.00 | 315,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 39. โครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้นจากถนนดำสวนนายคำ นามดี-บ้านางลา มะลาวัลย์ ม.๙  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนดำ สวนนายคำ นามดี – บ้านนางลา มะลาวัลย์ หมู่ที่ 9 บ้านลิ้นฟ้า | 280,000.00 | 272,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 40. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังโรงเรียนสระประดู่ถึง-บ้านโนนเขวา ม.๑๐  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนสระประดู่ถึงบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 10 บ้านคอกหมู | 320,000.00 | 319,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 41. โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนสมบูรณ์-โนนหัวหล่อน หน้าบ้านนายเจริญศักดิ์ จงเจริญ  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์-โนนหัวหล่อน หน้าบ้านนายเจริญศักดิ์ จงเจริญ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ | 260,000.00 | 247,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 42. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านปลักแรต ต.ดอนมัน - บ้านโนนสมบูรณ์ต.ละหานปลาค้าว ม.๓  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปลักแรต – เขตตำบลละหานปลาค้าว หมู่ที่ 3 บ้านปลักแรต | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |

-5-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการตามแผน** | **ชื่อรายการงบประมาณประจำปี** | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 43. ปรับปรุง อาคารสำนักงานสถานที่ทำการ อบต.  | รายการปรับปรุงอาคารสำนักงาน | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 44. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านดอนใหญ่-บ้านช่องแมว)  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใหญ่ - บ้านช่องแมว หมู่ที่ 8 บ้านดอนใหญ่ | 20,100.00 | 0.00 | 0.00 | 20,100.00 |
| **ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** |
| 45. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จัดซื้อทรายอะเบท และน้ำยาพ่นหมอกควัน)  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 30,000.00 | 12,320.00 | 12,320.00 | 17,680.00 |
| 46. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า  | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 47. โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณ ขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี  | โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| **ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี** |
| 48. โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริม สัปดาห์วันผู้สูงอายุ  | โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมสัปดาห์วันผู้สูงอายุ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 49. โครงการ อบต.ดอนมัน เคลื่อนที่  | โครงการ “อบต.ดอนมันเคลื่อนที่” และออกหน่วยร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 50. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ  | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ เช่น งานรัฐพิธี หรือวันสำคัญต่าง ๆ ของทางราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 51. โครงการตรวจสอบรางวัดเขต  | โครงการตรวจสอบรางวัดเขตที่สาธารณประโยชน์ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 52. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ดอนมัน  | โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล | 20,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |

-6-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการตามแผน** | **ชื่อรายการงบประมาณประจำปี** | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 53. ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมนา  | ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา | 130,000.00 | 100,400.00 | 84,800.00 | 29,600.00 |
| 54. โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรท้องถิ่น  | โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรท้องถิ่น | 150,000.00 | 133,076.00 | 133,076.00 | 16,924.00 |
| 55. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย  | โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 56. โครงการจัดการเลือกตั้ง(ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และผู้บริหารท้องถิ่น)  | ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 57. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 58. อุดหนุนอำเภอประทายตาม  | อุดหนุนอำเภอประทายโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2564 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 |